2021年至2023年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和    市政设施管护项目绩效评价报告

2023年

一、评价项目概述

（一）项目简介

广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会为从化区人民政府直属的正处级公益一类事业单位，主要职责是依照法律和行政法规，对辖区招商引资、产业发展、企业服务、开发建设工作实施统一管理，组织做好辖区内各项规划，改善投资环境，促进开发建设持续、协调、稳定、健康发展。在区委、区政府的领导下，组织协调、监督、指导本辖区的开发建设工作。流溪温泉管委会设有建设规划部对辖区内市政设施、园林绿化设施设备的建设、维护。因此设立“市政设施管护、绿化养护、环卫和安保服务经费”项目度假区绿化、路灯、道路、综合管网维护维修及卫生保洁等各项工作。通过该项目的实施，有效维持度假区正常运作，为周边餐饮行业吸引游客，为度假区增加旅游产业竞争力。

按照区政府回复《从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会关于2021年至2023年度绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目招标的请示（文件办文通知）》（办文〔2020〕7451号）意见，同意2021-2023年以每年199.2万元为上限安排养护管理经费，由区财政安排相关预算。2022年本项目安排年初预算199.2万元，由于区财政资金紧缺，年末追减预算50.48万元，调整后年度预算为148.72万元，实际支付148.72万元，预算完成率为100%。

（二）项目目标

本项目为经常性项目，所设置的绩效总目标及评价期绩效目标为：根据《广州市从化区人民政府办公室文件办理通知》文件要求，达到保障度假区各道路绿化养护、设施维护、卫生保洁等工作有效实施的效果

二、绩效评价概述

绩效评价指标体系和评分标准方法

本评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）设置。一级指标分别为项目管理、项目绩效两个大类，根据项目特性具体设置明细评价指标，并确定具体目标值。评价指标体系由四级指标组成，一级指标的分数分配比例为：项目管理占40%，项目绩效占60%。一、二级指标分值分配如下（详细评价指标体系见附件）：

绩效评价得分情况统计表

| 一级指标 | 二级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |
| 项目管理 | 40 | 项目立项 | 8 | 7.5 |
|  |  | 资金使用效率性 | 18 | 18 |
|  |  | 财务管理 | 7 | 6 |
|  |  | 制度管理 | 7 | 6 |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 | 30 | 30 |
|  |  | 项目效益 | 30 | 26 |
| 合 计 | 100 | 93.5 |

根据相关制度以及绩效评价工作方案，对2021年至2023年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目进行了绩效评价。按照绩效评价指标体系的评分标准，项目管理指标总分值40分，评价得分37.5分，得分率为93.75%；项目绩效指标总分值60分，评价得分56分，得分率为93.33%。本项目整体评分为93.5分（详细评分结果见附件），综合评定等级为“优”。本项目顺利完成大部分绩效指标，但项目在绩效目标及指标设置、预算支出完成率、内控管理严谨性等方面仍存在不足，需要进一步提高项目管理水平。

- 评价结论与绩效分析（可附表）

（一）项目管理指标分析

1、项目立项规范

按照《从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会关于2021年至2023年度绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目招标的请示（文件办文通知）》（办文〔2020〕7451号）意见，同意2021-2023年以每年199.2万元为上限安排养护管理经费。项目立项文件充分，符合流溪温泉管委会工作职能，项目无需开展可研论证，实施过程中基本按照立项文件执行，项目立项规范，本项共2分，得2分。

2、项目目标较为合理

本项目为经常性项目，所设置的绩效总目标及评价期绩效目标为：根据《从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会关于2021年至2023年度绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目招标的请示（文件办文通知）》（办文〔2020〕7451号）文件要求，达到促使度假区绿化养护、设施维护、卫生保洁等工作开展实施到位的效果。绩效目标与相关政策文件保持一致，符合管理规范，合理性较强，目标内容过于空泛，针对性需要进一步加强，本项共3分，扣0.5分，得2.5分。

3、绩效指标较为明确

本项目申报预算时设置绩效指标有6个，其中产出指标：绿化管养完成率、卫生保洁覆盖率、巡查整改率；效益指标：度假区内安全事故、治安事件发生次数、带动住宿和餐饮业收入增长率、游客满意度。指标均为量化指标，目标值明确，具体计算公式或统计范围，本项共3分，得3分。

4、项目资金使用效率较高

本项目根据《从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会关于2021年至2023年度绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目招标的请示（文件办文通知）》（办文〔2020〕7451号），2022年本项目安排年初预算199.2万元，由于财政资金紧缺，年末追减预算50.48万元，调整后年度预算为148.72万元，实际支付148.72万元，预算完成率为100%，资金使用效率高。本项共18分，得18分。

项目支出情况统计表（单位：万元）

| 年度 | 序号 | 支出内容 | 实际支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1 | 2021年第三季度养护管理 | 49.61 |
|  | 2 | 2021年第四季度养护管理 | 49.45 |
|  | 3 | 2022年第一季度养护管理 | 49.66 |
|  | 小计 | 148.72 |

5、支出相符性高

本项目2022年财政资金全部按照支出计划与相关经济合同使用，该项目预算资金度假区各道路绿化养护、设施维护、卫生保洁等工作。未发生超范围使用资金的情况，本项共2分，得2分。

6、支出规范性高

项目严格按照《从化区流溪温泉管委会财务会计内部控制制度》的相关规定进行项目资金的财务管理，财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。项目支出规范性强，未发现任何虚列、套取、截留、挤占、挪用支出等违规操作，本项共3分，得3分。

7、财务监控较为有效

流溪温泉管委会对项目的资金使用、审批复核等方面都明确了管理制度，制定完整的内容体系，确保能监控资金使用合规性。年中自行开展项目绩效运行监控并提交年中《项目绩效运行监控表》到区财政局，但监控内容过于简单，部分指标年中完成情况不清晰，本项共2分，扣1分，得1分。

8、内控制度较为完善

内部控制制度的建立：根据《从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会关于2021年至2023年度绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目招标的请示（文件办文通知）》（办文〔2020〕7451号）要求，流溪温泉管委会通过公开招投标方式确定2021-2023年养护单位为广州市芳村市政园林建设工程有限公司（简称芳村市政园林建设公司）。为明确管养工作的内容以及相关标准，要求养护单位制定《从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目养护管理方案》，并在服务合同附件列明各项养护标准。而养护服务经费的申请与拨付工作则按照《从化区流溪温泉管委会财务会计内部控制制度》进行管理。单位内控制度建设水平较高，本项共3分，得3分。

9、内控管理有待加强

在项目实施阶段流溪温泉管委会安排专人每日巡查养护工作实施情况，并对巡查中发现的不达标问题进行记录，及时反馈至养护单位进行整改。项目整体养护工作较为到位，能确保国道全年正常运作，给游客良好的游玩体验。但巡查监督人员并未形成规范完整的每日巡查记录，对于养护标准明确规定的部分主要指标未进行定期考核，如设施正常运作率、亮灯率、草坪覆盖率、行道树存活率、安保人员出勤巡查率等。另外本项目未建立养护质量综合考核机制，对于管养费用的结算仅能依靠巡查发现问题或未及时进行整改的次数进行核减费用，缺乏对养护质量的全面监控手段。

项目按区财政局要求进行绩效自评，填报了《绩效自评表》与《绩效自评报告》，并收集整理了相关佐证材料，绩效管理工作较为到位。项目内控管理工作仍需要进一步加强，本项共4分，扣1分，得3分。

（二）项目绩效分析

项目绩效指标完成情况表

| 序号 | 指标名称 | 预期值 | 实际值 | 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年绿化管养完 成率 | 100% | 100% | 完成 |
| 2 | 2022年卫生保洁覆盖率 | 100% | 100% | 完成 |
| 3 | 2022年巡查整改率 | 90%或以上 | 100% | 完成 |
| 4 | 2022年度假区安全事故、治安事件发生次数 | 0次 | 0次 | 完成 |
| 5 | 2022年带动住宿和餐饮业收入增长率 | 5%或以上 | 21-22年：-0.33% | 未完成 |
| 6 | 2022年游客满意度 | 90%或以上 | 96% | 完成 |

1、绿化管养工作完成

《2021年至2023年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目合同》中规定绿化养护面积为60121平方米，绿化养护工作内容为对绿地和路段行道树进行保洁、修建、松土、除杂草、淋水、施肥等工作，包含绿化养护标准及细则。2022年绿化管养完成预期值为100%，实际完成值100%，达到预期目标，本项共10分，得10分。

2、卫生保洁覆盖率达标

公园环境保洁面积情况统计表（单位：平方米）

| 序号 | 服务范围 | 保洁面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1号路段两侧 | 19219 |
| 2 | 北入口广场 | 2476 |
| 3 | 3号路 | 24240 |
| 4 | 6号路 | 3480 |
| 5 | 11号路 | 1815 |
| 6 | 新米埗桥段 | 5604 |
| 7 | 旧米埗桥段 | 1071 |
| 8 | 英豪桥段 | 1512 |
| 9 | 胜利电站桥段 | 1540 |
| 合计 | 60957 |

《2021年至2023年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目合同》中规定保洁面积为60957平方米，保洁工作内容包括清扫保洁、垃圾收集、运输及运营等，并针对清洁项目规定清洁频率，保证国道环境整洁。2022年卫生保洁覆盖率预计目标值100%，实际完成值100%，达到预期目标，本项共10分，得10分。

3、巡查整改达标率达标

巡查整改情况统计表

| 年度 | 月份 | 发现问题数 | 整改达标问题数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1月 | 0 | 0 |
|  | 2月 | 1 | 1 |
|  | 3月 | 1 | 1 |
|  | 4月 | 1 | 1 |
|  | 5月 | 1 | 1 |
|  | 6月 | 1 | 1 |
|  | 7月 | 0 | 0 |
|  | 8月 | 1 | 1 |
|  | 9月 | 2 | 2 |
|  | 10月 | 1 | 1 |
|  | 11月 | 2 | 2 |
|  | 12月 | 1 | 1 |
|  | 小计 | 12 | 12 |

流溪温泉管委会为监督芳村市政园林建设公司的项目实施情况，定期到公园进行巡查，2022年在巡查过程中共发现问题数12个，部分环境卫生问题现场得到整改，部分需要维修的问题则及时向芳村市政园林建设公司反映，要求芳村市政园林建设公司进行整改，全部问题于当年整改完成且达标，达到预期目标，本项共10分，得10分。

4、有效带动住宿和餐饮业收入

近三年住宿和餐饮业收入统计表（单位：万元）

| 产业名称 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宿和餐饮业 | 30450 | 36433 | 36314 |

绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目2020年带动住宿和餐饮业收入30450万元，2021年带动住宿和餐饮业收入36433万元，2022年带动住宿和餐饮业收入363144万元，2021年餐饮业收入增长率为19.64%，2022年餐饮业收入增长率为-0.33%，公园的开放未有效带动2022年的住宿和餐饮业收入，指标总体未达到预期目标，本项共10分，扣4分，6分。

5、未发生安全事故、治安事件

根据《2021年至2023年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目合同》要求，公园需配备5名安保人员，并按照早中晚三班三人一组的形式进行排班，保证公园24小时有人员值守。2022年未发生任何安全事故及治安事件，本项共10分，得10分。

6、游客满意度达标

为了解游客对流溪温泉旅游度假区景区的满意度程度，特对来访游客以发放问卷的形式进行调查，共调查50人，问卷满分100分，其中36人打分为95分（含95分）—100分区间，9人打分为90分（含90分）—95分区间，4人打分为85分（含85分）—90分区间，1人打分为84分。按照国家级标准，以85分为满意的衡量标准，共49人打分超过85分，因此满意度为98%，达到预期目标。本项共10分，得10分。

四、项目在方案和内容设计及实施机制方面的创新性（如有）

五、项目主要绩效

流溪温泉管委会针对养护工作的日常实施情况进行巡查监督，在监督过程中发现的问题会通知养护单位进行及时整改，确保符合养护工作标准。若养护单位未及时整改，或存在较为严重的违规情况，会根据服务合同有关条款，出具《服务合同未达到履行内容的处罚通知书》，按比例扣减一定的服务费用，在结算季度养护服务费时剔除对应金额。该处罚措施有效利用巡查结果，对养护单位不达标行为予以适当的负反馈，能促使养护单位严格按照养护标准实施日常养护工作。

- 存在问题或不足

巡查记录不规范，未形成综合考评机制。在检查本项目日常巡查监督人员的工作记录文件时发现，仅对发现问题进行记录，对于发现问题的人员、地点、时间都未有详细记录，未能形成统一的巡查记录。而且在将发现问题反馈至养护单位后，对于养护单位的跟进、整改情况记录比较零散，未形成工作台账，不便于统筹监督整改情况。虽然本项目制定了养护工作方案，而且在服务合同附件中明确各项服务的技术标准。但一直未形成一个能落实执行的养护工作综合考评机制，对于养护成果仅通过日常巡查和不定期巡查核实完成情况，未对各项养护工作的完成情况进行评价考核，不便于流溪温泉管委会全面了解项目实行情况。

六、相关建议

1、建立综合考评机制，制定日常巡查登记表

建议流溪温泉管委会与管养单位根据管养方案及相关管养标准，制定综合考评机制。综合考评机制应包含市政设施管护、绿化养护、环卫和安保服务等内容的标准化评分表，重点考核设施正常运作率、亮灯率、草坪覆盖率、行道树存活率、安保人员出勤巡查率等关键性指标，并将游客满意度作为一个重点评分依据。可以设置一个合格线，按季度对当期的养护情况进行打分考评，若季度考核评分低于合格线则按比例扣减一部分的养护服务经费。

另外应对日常巡查工作设置巡查记录表，明确巡查监督人员每日的检查内容与检查标准。应形成每日巡查记录，并对巡查中发现的违规问题进行拍照记录，及时反馈至养护单位，明确整改时限要求其及时整改，整改记录应附有前后对比图片。并对巡查记录、整改台账进行汇总归档处理，便于事后迎接调查。

2、设置全面有效的绩效目标及细致的绩效指标

绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。并且通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的主要工作内容，充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，深入挖掘项目开展产生效益情况，提高年度绩效指标设定的精准度，保障指标设置的严谨性，形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制，切实反映项目具体绩效成果。绩效指标设置应全面细化量化，指标值清晰、可衡量，减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。