2021年度广州市从化区公共建设项目代建中心部门整体支出绩效自评复核简要报告

广州市光领有限责任会计师事务所

受广州市从化区财政局委托，我机构对广州市从化区公共建设项目代建中心（以下简称“区代建中心”）部门整体支出开展绩效自评复核。经复核，部门整体支出资金使用绩效显著，产出与社会效益完成情况较好，公众满意度较高，绩效复核得分为81.45分。

- 一、评价概况

（一）部门基本情况

区代建中心2021年初预算财政拨款收入1,111.50万元，调整预算数849.25万元，2021年总收入849.25万元。当年财政拨款支出849.25万元，实际支出率达100%。区代建中心无下属单位，2021年度总编制人数 26人，年末实有人数26人，占总编制计划人数的100%。

表1 部门整体支出决算表（万元）

| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占总支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 522.70 | 631.64 | 631.64 | 100% |
| 人员经费 | 476.97 | 595.79 | 595.79 | 100% |
| 公用经费 | 45.73 | 35.85 | 35.85 | 100% |
| 二、项目支出 | 588.80 | 217.61 | 217.61 | 100% |
| 其中：基本建设类支出 | 435.93 | 72.48 | 72.48 | 100% |
| 三、上缴上级支出 | - | - | - |  |
| 四、经营支出 | - | - | - |  |
| 五、对附属单位补助支出 | - | - | - |  |
| 本年支出合计 | 1,111.50 | 849.25 | 849.25 | 100% |

- 评价结论

本次采用书面评价、现场评价等综合评价方法，围绕资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理、产出、效益、满意度等方面实施绩效评价，2021年区代建中心部门整体支出绩效自评复核综合得分为 81.45 分。2021年区代建中心部门履职整体情况良好，各项任务与工作开展情况良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。但仍存在绩效目标与指标设置不规范、绩效管理不严谨、项目管理材料不完善等问题，需要进一步整改。

- 二、绩效目标分析

## （一）目标设置

2021年区代建中心设置的整体绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府的决策部署，全力抓好包括城郊街向阳保障性住房项目、从化河东安置区项目、从化区中医院迁建工程等所有负责项目质量、进度、安全生产，合法合规、优质高效的完成年度建设目标。绩效目标能体现部门职能，但设立的目标仅提及部分重点工作内容，并未覆盖全部重点工作内容，例如对重点项目的前期评估、建设过程监控、竣工项目验收等方面未纳入目标中，与当年预算资金不匹配。

## （二）目标完成

2021年度区代建中心部门整体支出绩效目标来源于年度工作计划。本次第三方整体绩效自评复核对原有的绩效指标进行整合，整合后共有 12项个性化指标，并根据当年工作任务要求，结合2020年指标值完成情况确定2021年度指标值。

2021年，区代建中心深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，以更高站位围绕中心构建新发展格局，以更高标准建设项目推动公共发展，以更高效率服务大局助力乡村振兴，为从化“十四五”规划开局、更高质量建设幸福美丽生态之城作出了新贡献。强化主责主业，进一步优化公共建设项目代建工作。积极发挥专业部门职能作用，按区委、区政府要求做好新项目的承接工作。努力提升项目建设管理专业化水平，持续加强项目工作部门人员培训学习，细化完善工程项目相关工作制度，以更高标准更实举措落实安全生产和工程质量监管，确保代建工作安全优质高效推进。强化服务质量，进一步提升内部建设管理工作水平。

区代建中心较好地完成了2021年各项重点工作任务，履行了职能职责，整体支出和绩效情况良好。

- 三、主要绩效

（一）坚持攻坚克难，高效推进项目建设进度

一是河东、河西、温泉三个生态安置区和中医医院迁建工程等4个重点项目加快推进。及时协调解决施工便道、污水接驳排放等影响项目施工建设的问题，确保三大安置区项目稳步高效推进。区中医医院迁建工程进度较为理想。

二是雅居乐小学扩建工程等4个项目顺利竣工交付。持续加强对其它施工项目建设力度，促进雅居乐小学扩建工程、区粮食储备加工中心建设工程、救助安置中心项目、从化国家级地面气象观测站迁移项目顺利竣工交付使用。

三是广州市第六中学（从化校区）工程等4个项目前期进展顺利。通过强化设计引领、部门联动、工作统筹，坚持“多条腿走路”同步推进工作原则，多渠道统筹整体全面推进项目前期工作。另外明珠派出所迁建项目、城郊街麻村小学项目等前期工作有序推进。

（二）坚持防范化解重大风险，确保各工程安全实施

一是强化质量安全风险监管。针对代建项目容易遭遇台风、暴雨等自然灾害和质量安全生产事故等突发事件特点，及时在工地开展演练，健全代建项目施工现场灾害和事故应急预案，完善突发事件事前、事中、事后工作机制，全面提升施工现场人员的应急处置能力。

二是强化廉政风险防控。全面梳理代建工程各环节及项目管理各岗位上的工作职责与内容、业务流程、制度机制等环节存在的廉政风险点，进一步完善代建项目建设廉政风险防控制度。

三是强化投资控制管理。针对建筑市场主材价格上涨较快导致投资增加等问题，坚持实事求是，科学规范投资估算、初步设计概算编制工作，尽可能杜绝缺漏项情况，先后完成了区中医医院迁建工程、鳌头二小、江埔小学项目的概算编制送审等工作。

（三）坚持完善代建运行机制，规范项目管理流程

一是优化制度管理机制。代拟了《从化区政府投资公共建设项目代建管理实施办法》，制定了《从化区公共建设项目代建中心工程变更管理办法（试行）》等制度，进一步用制度管人、管事、管财、管项目。

二是优化协调决策机制。持续推行多部门联合会商机制，实现项目现场问题和工程有关事项的快速决策。

三是优化督查督办机制。持续实施领导班子成员挂钩重大项目工作机制，靠前指挥、协调解决项目推进问题。

- 四、存在问题

（一）绩效目标与绩效指标设置不规范

在资料核查过程中发现，区代建中心设置的整体目标仅提及部分重点工作内容，并未覆盖全部重点工作内容，例如对重点项目的前期评估、建设过程监控、竣工项目验收等方面未纳入目标中，与当年预算资金不匹配。另外区代建中心设置的部门整体绩效指标亦存在部分指标设置不够全面的问题。而且部分指标设置不规范，绩效指标规范性有待提高。

（二）绩效管理工作严谨性不足

在检查区代建中心的绩效管理材料时发现各阶段材料存在明显差异，管理工作严谨性不足。2021年度区代建中心在部门整体指标体系中共设置了10个绩效指标，但整体监控表中仅有其中8个指标，监控内容不完整。在部门整体自评表中更是缺少全部4个年度关键指标，自评完整性不足。可见区代建中心对绩效管理要求了解不足，导致绩效管理水平未符合规范。

（三）项目管理材料不完整，部分绩效指标缺乏佐证材料

在检查各项绩效指标的完成情况佐证材料时发现，区代建中心对于各项日常工作的记录文件整理归档工作存在问题。如区代建中心需要定期对各个重点项目进行安全检查，但检查记录较为混乱，未有统一的检查记录格式，而且个别检查记录存在信息不完整的问题。而且对于部分关键数据并未进行系统化统计，令部分绩效指标未能提供准确的佐证材料证明其真实完成情况。

# 五、改进建议

（一）提高绩效目标与指标设置水平

建议区代建中心按照“十四五”规划、“三定方案”、下年度工作计划内容设置整体绩效目标，必须确保绩效目标与当年工作内容相匹配，能分解成具体工作任务，并与预算资金相匹配。绩效指标设置应全面细化量化，指标值应明确考核范围、考核标准，应全覆盖当年重点工作内容。如增设“重点工程监管覆盖率”、“工程监理覆盖率”、“评估报告完成率”等绩效指标。

（二）落实各项绩效管理工作，确保成果完整有效

建议区代建中心按规定组织的绩效监控、绩效自评、重点评价工作。在项目实施阶段，实时监控各绩效指标的完成情况，如果绩效指标受客观因素影响无法完成或年中项目的工作内容出现变更。应及时向区财政局提出申请调整，确保与实际工作内容保持一致性。并且根据以前年度的绩效目标与指标完成情况，适当调整以后年度的目标与目标值，提高绩效监控成果的应用水平。

（三）规范工作过程文件，为绩效考核提供可靠佐证材料

建议区代建中心针对日常工作中各个环节分别设计统一、规范的记录格式，确保工作人员在完成过程中均能形成完整的记录文件，并对记录文件进行归档管理。定期的工作记录以及关键数据进行汇总、统计，实时监控每一个绩效指标的执行进度。确保每一个评分项都具有对应的佐证材料进行支撑。并将各个绩效指标的考核结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要参考依据，同时督促资金使用单位对绩效自评发现的问题进行认真整改。