2018－2020年农村公路建设项目（从府办复［2018］176号、［2019］180号、办文［2020］237号）自评复核报告

广州市光领有限责任会计师事务所

根据《2022年广州市从化区区级资金支出绩效评价工作方案》有关规定，广州市从化区财政局委托广州市光领有限责任会计师事务所对“2018－2020年农村公路建设项目（从府办复［2018］176号、［2019］180号、办文［2020］237号）”自评报告及相关材料进行复核。

复核意见是在审广州市从化区地方公路站报送的自评材料和现场考察的基础上形成的。本次财政支出项目绩效分优、良、中、差四个等级，评价时间为2021年度。

经复核，“2018－2020年农村公路建设项目（从府办复［2018］176号、［2019］180号、办文［2020］237号）”项目绩效等级为“良”。

- 一、基本情况

（一）项目基本情况

广州市从化区地方公路站（以下简称“区公路站”）主要负责编制管辖地方公路新改建、大中修、养护计划；协助和指导各镇街做好农村公路规划、建设、养护管理工作；组织实施所管辖地方公路的建设、日常养护和交通标志、标线、公路绿化等公路设施维修工作；负责管辖地方公路水毁抢修、应急抢险工作，采取措施提高路况，保障畅通等工作。本项目的目的是确保对新时期“四好农村路”三年行动计划（2018-2020年）的实现，加快推进全区乡村振兴、“四好农村路”各项工作，逐步补齐农村公路在基础设施、公共服务、人居环境方面的短板，为实现乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供更高的保障。

- （二）项目资金情况

2021年度本项目年度预算数1,150万元，年度预算执行数1,143.54万元，预算支出执行率99.44%，剩余资金6.46万元于年底回收。

- 二、项目绩效情况

（一）绩效目标

项目年初绩效目标为：贯彻执行《从化区建设乡村振兴示范区三年行动计划（2018-2020年）》、《从化区推进新时代“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）》，加快推进全区乡村振兴、“四好农村路”各项工作，逐步补齐农村公路在基础设施、公共服务、人居环境方面的短板，为实现乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供更高的保障。顺利完成项目建设并按时支付年度预算。

项目设置了按量完成项目建设、按质完成项目建设等4个预期产出指标；工程施工过程中安全事故发生次数、项目建成对当地经济影响等4个效益指标；投诉有效处理率1个满意度指标。

（二）绩效目标完成情况

本次绩效自评复核根据项目实际情况整合后共有9个绩效指标，具体完成情况如下：

1. 计划完成项目工程数82个，实际完成项目工程数82个，项目工程完成率100%。

2. 计划完成工程监理数82个，实际完成工程监理数82个，工程监理完成率100%。

3. 建设工程数为82个，及时支付有关费用的工程为63个，及时支付完成率76.83%。

4. 严格管理各费用支付，项目结算价不超过合同价。

5. 项目在施工过程无发生安全生产事故。

6. 调查总人数为209人，其中有206人认为修建农村公路有利于促进地方经济发展，满意度98.56%。

7. 调查总人数为209人，其中203人认为施工过程不会影响沿线环境，满意度97.13%。

8. 质保期间发现问题工程数1个，完成整改工程数1个，及时整改率100%；责任期过后农村公路应养护里程1662.49公里，实际养护公路里程1662.49公里，及时养护率100%。

9. 施工过程无接到沿线居民投诉。

- 三、项目实施情况

本项目由区交通运输局负责统筹，提供技术指导，区公路站负责实施。项目计划完成34个改造工程、16个桥梁工程、32个新建工程，截止2021年度所有工程均已完成，其中21个项目已于2019年竣工验收，52个工程已于2020年竣工验收，9个工程已于2021年竣工验收，工程完成率100%。各采购事项均严格执行相关制度规定，管理过程中未发现违规和施工安全事故情况，项目建成后由道路所属镇（街）负责养护管理，及时整改问题工程数1个，整改完成率100%，项目建成后得到管养及时，周边群众满意度较高。但本项目仍存在绩效指标设置针对性不足、项目绩效监控管理不到位等问题需要进一步完善。

- 四、存在的问题与建议

- （一）存在问题

1.部分指标值或计算方法含糊不清，难以精确地加以衡量和考核，绩效指标规范性有待提高。

2.合同档案管理方面欠妥，部分合同、验收单等资料缺失；部分项目工程款未及时支付。

- （二）相关建议

1.提高绩效指标设置水平。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法。

2.建议进一步完善档案管理机制，加强工程合同管理工作；对合同履约和管理情况进行针对性的检查，合理及时支付相关费用。