纯电动公交购车补贴项目自评复核报告

广州市光领有限责任会计师事务所

根据《2022年广州市从化区区级资金支出绩效评价工作方案》有关规定，广州市从化区财政局委托广州市光领有限责任会计师事务所对“纯电动公交购车补贴项目”自评报告及相关材料进行复核。

复核意见是在审阅广州市从化区交通管理总站报送的自评材料和现场考察的基础上形成的。本次财政支出项目绩效分优、良、中、差四个等级，评价时间为2021年度。

经复核，“纯电动公交购车补贴项目”绩效等级为“优”。

- 一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《从化区人民政府办公室关于印发<广州市从化区2018年公交电动化工作实施方案>的通知》，从化区2018年需更新纯电动车214辆。减排奖励采用商业模式分8年等额支付。从化区2018年实际购置纯电动公交车214辆，根据测算减排奖励补贴金额11,896.79万元，融资利息2,356.06万元（利率4.9%），减排奖励和融资利息共计14,252.85万元，分8年拨付补贴，每年补贴金额为1,781.61万元。2021年度纯电动公交购车补贴共1,781.61万元。

- （二）项目资金情况

项目2021年年度预算数1,201.61万元。2021年实际支出1,201.61万元，预算支出执行率100%。

- 二、项目绩效情况

（一）绩效目标

项目2021年度绩效目标为：项目旨在满足在辖区内地区居民的出行需求，提供安全、高效的客运服务。

（二）绩效目标完成情况

本次绩效自评复核根据项目实际情况整合后共有9个绩效指标，具体完成情况如下：

1. 实际采购纯电动公交车214台。

2. 当年车辆到位数量为214辆。

3. 2021年度应划拨补贴资金1,781.60万元，实际及时划拨1,781.60万元，补贴资金划拨及时率100%。

4. 本项目共购置纯电动公交车车辆总数为214辆，2021年度实际投入使用214辆纯电动公交车，投入使用率100%。

5. 截至2021年12月，全区有公交车辆315台，更新及新增纯电动公交车264台，纯电动公交车辆占比83.80%。

6. 2020年公交客流量1041.48万人次，2021年公交客流量1411.16万人次，公交出行人次增长比率35.50%。

7. 2021年度搭乘公交总人次1411.16万人次，其中公交补贴受惠总人次470.57万人次，受惠人次数比例为33.35%。

8. 2021年度村村通公交共覆盖五镇三街，全区221个行政村，达到全覆盖，覆盖率100%。

9. 2021年度纯电动公交总收入1,841.61万元，搭乘纯电动公交总人次1166.99万人次，公交出行平均成本1.58元/人次。

- 三、项目实施情况

## 本项目由广州市从化区交通管理总站按照《广州市从化区2018年公交电动化工作实施方案》要求负责具体实施和管理， 2021年度各采购事项均严格执行相关制度规定，管理过程中未发现违规情况。2021年共购置纯电动公交车车辆总数为214辆，已全部投入使用，投入使用率100%，达到村村通公交共覆盖全区221个行政村，覆盖率100%。但本项目仍存在绩效指标设置水平有待提高、项目绩效监控管理不到位等问题需要进一步完善。

- 四、存在的问题与建议

- （一）存在问题

1.绩效目标、绩效指标设置水平有待提高。一是绩效目标设置过于简单，未能全面反映项目的详细工作计划，未能体现本年项目具体工作，项目年度绩效目标的针对性与明确性都有待进一步加强；二是指标设置不全面，与支出内容、支出方向贴合度不高；三是部分指标年度指标值设置不合理；四是绩效指标数据统计口径不一致，缺乏科学性。

2.部分指标未按计划完成且未开展年中绩效监控。“受惠人次数比例”、“公交出行平均成本”未达到预期目标，其中“公交出行平均成本”未达标原因主要为年度指标值不合理，“受惠人次数比例”未达标的原因为其他公交出行支付方式的普及，导致刷羊城通支付的人次数有所下降。

- （二）相关建议

1.提高绩效目标与指标设置水平。一是建议为本项目设置明确的绩效目标，预算绩效目标内容主要包括投入、过程、产出和成效等4个方面的内容，依据项目结构的内容，细化到各项工作内容；二是建议单位设置与纯电动公交购车补贴相关的指标，如“补贴覆盖率”、“纯电动公交车行驶里程达标率”、“纯电动公交占比”等。

2.加强业务管理，完善自评资料审核工作。定期对监控信息进行收集、分析、汇总，如实、及时填报相关材料。结合绩效运行监控与绩效评价结果，及时调整工作重心。对进度缓慢或完成情况不理想的项目或工作内容进行及时检讨，理清其管理责任，提高项目管理水平。