附件2

2023年广州市从化区交通运输局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市从化区交通运输局是从化区交通运输行业行政主管部门，主要职责如下：

贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，监督实施有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订交通运输行业发展战略和规划并组织实施，指导交通运输行业有关体制改革工作。

负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与辖区总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施；组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、 出租汽车客运、停车场、汽车租赁的监督管理，统筹协调互联网 租赁自行车行业发展，牵头交通运输行业新业态规范管理，组织 制定相关规定、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施交通运输综合行政执法工作。

组织编制辖区交通运输行业固定资产、交通建设项目、交通基础设施维修养护和交通改善工程年度投资计划，并监督实施；负责统筹交通建设和维护项目专项资金安排使用及投资控制管理；组织交通建设项目绩效评价工作。

承担道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）建设管理责任，负责道路建设行业及市场监督管理；承担道路建设实施的协调督导，组织指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设；负责道路建设工程项目的质量安全、文明施工监管和造价管理；指导农村公路建设和养护工作。

负责道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同），负责道路养护维修行业的监督管理，承担由区本级负责的道路、道路附属设施、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）、养护维修的组织实施工作；负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

7、协调有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标。

8、负责组织协调辖区多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输，参与拟订 交通运输行业相关收费标准并监督实施。

9、组织拟订全区交通运输行业科技与信息化政策和发展规划；组织开展交通运输行业重大科技和信息化项目实施及成果推广应用、环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息资源建设、共享和利用；参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

10、负责辖区交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与所辖交通运输行业安全生产事故的调查处理工作，做好辖区交通运输行业安全生产事故统计上报工作。

11、负责辖区交通战备工作。

12、完成区委、区政府和上级交通运输主管部门交办的 其他任务。

13、职能转变。

（1）深入推进简政放权。深化“放管服”改革，精简行政许可事项。推进交通建设工程项目审批制度改革，优化审批流程，压减交通工程建设项目审批时限。开展“简政便民”专项行动，最大限度方便群众办事。通过持续推进简政放权力度，进一步激发交通运输市场活力，促进优化营商环境。

（2）加强事中事后监管。全面推行“双随机、一公开”和“互联网＋监管”，优化抽查方式，推进随机抽查事项全覆盖，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、坚持高质量发展，“百千万工程”顺利开局

（1）提高政治站位，增强责任担当。坚决扛起政治责任，坚持将“百千万工程”和高质量发展精神转化为推动交通运输事业稳步提升的动力，推动“百千万工程”取得新绩效。2023年度，局党组会议进行3次专题研讨，传达“百千万工程”精神并部署落实工作；召开“百千万工程”专题督办会议4次，推动督查发现问题整改落实；积极推进省专项督查反馈问题落实整改。

（2）细化措施，抓实各项重点任务。成立局贯彻落实“百千万工程”促进城乡区域协调发展工作专班，通过印发工作方案，压实工作责任。2023年度我局共涉及8项重点事项，其中7项工作任务已完成，1项工作任务正在积极推进中。根据省“百千万工程”专项督查发现问题，我局涉及长期推进事项2项，正在持续推进中，立行整改事项1项，已完成立行整改。

2、聚力交通项目建设，积极构建内畅外联交通路网

（1）梳理交通路网，谋划储备重点交通项目。扎实推进我区道路交通路网的研究，制定形成《从化区交通运输“十四五”规划》《广州从化区道路交通系统规划研究》。坚持适度超前谋划推进交通基础设施建设，结合我区“一带四区”的总体空间布局，全面强化各组团片区路网的规划建设，中部综合城市功能区着重推进迎宾大道东延线、河东河西安置区周边道路配建工程、从化大道二期等项目；南部科技创新发展区主要推进凤凰五路北延线、人才大道北延线、钟太快速等项目；西部城乡融合示范区主要推进X285（神棋公路）改扩建前期研究，以及对城鳌大道重要交叉路口进行微改造；北部价值实现区主要推进S355线大广高速良新出口至G105线、县道X262线大广高速吕田出入口至吕田镇墟段升级改造、国际大道（一期）等项目。

（2）抓投资稳增长，交通基础设施建设持续发力。畅通内外交通路网，为我区稳步推进“百千万工程”提供交通支撑。2023年我区交通建设项目共15项，实际全年投资额约38.5亿元。一是高速公路方面，北三环高速秋枫互通、从埔高速、大广高速吕田连接线、佛清从高速清远南至鳌头南段建成通车，京港澳高速改扩建工程已开工建设（已获得批复的先行用地范围），同步开展项目涉及的重新用地预审和整体用地报批等相关工作。二是市政道路方面，从化大道（一期）、兴从路（原北星路）实现全线通车；高湖路（新广从路-太平大道）工程已完成工程量约63%；迎宾大道东延线工程、河西安置区周边道路配建工程已动工建设。三是国省道方面，太平大道（S118）建设工程已完成工程量约21.7%；省道S355线大广高速良新出口至国道G105线（K68+029—K70+152）扩建工程正在进行控规修正的审批，省道S254线从化区段扩建工程（灌村墟至增城界）已进场施工。四是农村公路方面，顺利完成省厅下达的5.98公里（其中新建4.3公里、改造1.68公里）及市局下达的9公里（新建）农村公路建设任务；广州街北高速公路凤凰城立交连接线工程已完成工程量约49%；从化区马场第二通道及周边道路连接线工程（一期）已动工建设。

3、坚持科学养护管理，保障出行安全畅通

（1）坚持精细化养护，规范化管理。一是精心养护道路路面。通过“人工+机械”方式加大国省干线路面清扫力度，采取循环清扫的办法，提高路面清扫质量与效率，2023年上半年农村公路管理评价获得全市第3名。二是道路隐患排查整治。加强国省县道安全整治、病害隐患道路的维修改造，稳步提高城区市政公用设施、交通设施维修养护水平加强市政设施的精细管理和养护，完成了街口大桥、青云路人行天桥、黎塘河桥、镇北路小桥大中修工程。三是打造儿童友好通学路径。2023年度，完成6条儿童友好通学路径，减少校园周边道路交通安全隐患。

（2）持续提升交通秩序，优化道路通行环境。一是开展道路交通秩序大整治行动，完成11个拥堵点治理，35.8公里非机动车道设置，20个信号灯建设，5个港湾式公交站建置任务。二是全力打造“绿美公路”，新建城区交通道路绿化78037平方米、新种乔木3591株；编制《国省道活力精品绿廊提升美化工程实施方案》，启动国省道活力精品绿廊提升美化工程，提升国省道沿线景观林带品质，以“绿美公路”助建“绿美从化”。三是加强路灯养护管理。实行城区路灯全天候维修管理，城区路灯设施的完好率和亮灯率保持在98%以上。

（3）严格路政管理，维护路产路权。增加路政巡查频次和管控力度，落实对涉路施工审批项目的全程行政监管。2023年，巡查道路总里程108561公里，实施行政检查251次，发现并督促整改完成隐患问题63处，协助办理各类行政许可774宗，巡查发现并制止各类破坏公路路产违法行为97宗，立案移交执法部门22宗。

4、坚持民生需求导向，推动解决群众出行热难点问题

（1）推进城市公共交通健康可持续发展。一是优化整合公交资源。着力推进轨道线网与地面公交线网的“两网融合”，提升公共交通线网运营效率，优化调整13条常规公交线路，批复企业开通56条定制公交线路。二是着力推动农村客货邮融合发展。广州从化“客货邮商融合发展”农村物流服务体系入选第二批农村物流服务品牌，依托我区现有公交线路，先后开通31条公交运邮支线外加3条运邮干线，共设置53个综合服务点，我区221个行政村已全部实现快递进村，末端服务站点覆盖全部行政村，2023年合计运送邮件+包裹86万件，日均运送量同比提升159.18%。三是综合施策加大停车泊位供给。完成编制2023年公共停车场建设计划，建成5个公共停车场，新增停车位约2989个，逐步缓解停车资源不足难题。

（2）持续提升道路交通拥堵质效。一是常态化滚动实施交通拥堵点治理，以“短平快、微创新、见效果”为抓手，针对区内拥堵热点制定“一堵点一方案”，按照轻重缓急逐步实施，完成14个拥堵点治理，逐步缓解城市拥堵现状。二是实施从化城鳌大道交通改善工程，完成了国道G355线明珠大道交叉口（城鳌大道东-明珠大道南交叉口）、国道G355线X285路口、国道G355线人和路口、国道G355线象新路口等4个交通拥堵治理项目，有效缓解该片区的交通出行压力。三是实施城郊街新乡村示范带基础设施建设工程项目，积极推动解决安园路出行不畅问题。四是积极推动G355线旺城路口、G105线夏湾拿路口2个拥堵点治理项目的前期研究。

（3）聚焦交通领域民生实事。顺利完成2023年我区十件民生实事涉交通项目，一是G355鳌头客运站人行天桥，于12月29日建成通行；二是兴从路（二汽站场段），于12月18日通车，实现兴从路全线贯通；三是提升改造城市、农村路灯，完成升级改造城区路灯287套，完成农村路灯项升级改造约2800盏；四是新建农村停车位，在全区农村地区规范或新增停车位2019个。

（4）持续提升行政运行效能。一是提升行政审批标准化、规范化、便利化水平。2023年，共完成工程联审流程23宗，项目设计审批事项15宗，办理交通运输行业审批许可类事项及公共服务、其它事项共9828宗，窗口共服务群众5685人次。二是高质量推进人大建议和政协提案办理。2023年我局共承办人大建议54件，政协提案46件，办结率及代表、委员满意率均为100%。三是提升12345热线工单办理。2023年共受理热线工单3367件，按时完成率为100%。四是扎实做好信访工作。2023年办结信访案件159宗，按时办结率为100%。

5、坚持底线红线思维，深化平安交通建设

（1）行业治理有效提升。扎实开展行业领域安全风险隐患大排查大整治行动暨专项督导检查，重点加强对“黑榜”企业的督导检查。加强“两客一危一重”行业信息化监管，充分利用农村客运（公交）信息化平台，落实智能视频监控报警装置安装使用，辖区货运企业牵引车和12吨以上重型货车安装完成率100%。动态开展交通运输系统矛盾纠纷排查工作，大力抓好工程建设从业人员、出租车司机群体和局系统人员稳定。

（2）执法体系持续优化。深入开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治，严格规范交通行政执法行为，依法查处超限超载及“两客一危一重”等各类交通运输违规行为，维护交通运输经营秩序。2023年，开展各类执法整治行动1182次，检查“两客一危一重”等各类运输车辆967755辆次，总体执法案件2498宗（同比上升17.95%），其中交通运输类案件430宗，免处罚案件246宗，联合治超案件1822宗，卸载货物7938.42吨。

（3）交通在建项目安全稳定。抓好道路建设工程质量和安全生产管理工作，开展工程质量、安全和文明施工管理监督检查工作，通过施工现场检查和查阅档案资料等方式，对项目各参建单位落实质量安全、文明施工、工人工资支付管理、绿化保护和文化传承、地下管线保护、涉路施工等工作情况进行监督检查。2023年，组织对各交通建设工程监督检查次数94次，发现并完成整改问题271处。

（4）筑牢交通运输安全防线。深入开展道路交通安全隐患排查治理，风险防范和事故预防能力进一步提升，圆满完成春运、节假日、重要特别防护期等关键时段的运输组织和安全保障任务。同时以“区道路交通秩序大整治、摩电整治”“重大事故隐患专项排查整治2023行动”等为抓手，加强对公交车、出租车、水上交通的管理，从严打击超限超载、非法营运等违法行为，强化“三无”船舶监管，及时消除安全隐患。

6、坚持党建引领筑牢堡垒，推进党建与交通深度融合

一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持“第一议题制度”，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对广东、广州和交通运输的系列重要指示批示精神。举办局领导主题教育读书班16期，班子成员讲党课6场次。深入开展调研21次，形成6份调研成果报告，完成成果转化项目29个。局党组检视问题15条，制定整改措施49条，局各党支部检视问题28个，制定整改措施75条，全部完成问题销号。二是坚决配合开展二届区委第四轮巡察工作。巡察反馈的47个具体问题，已全部完成整改。三是全面统筹推进整改工作。制定《整改工作任务分工表4.0》，明确长期性整改任务73项，并逐一制定落实措施。共办理整改类工单70件，群众满意率100%。四是狠抓人才队伍建设。坚持党管干部原则，加大年轻干部的选拔使用力度，切实将想干事能干事干成事的干部选出来用起来。2023年，新提拔干部或晋升职级22人。稳妥有序推进原从化市公路管理局人员历史遗留问题的工作，完成第一批退休人员身份认定以及事业退休待遇办理手续和第二批61名符合纳入在编在职人员入编手续办理。五是严明纪律规矩。贯通运用监督执纪“四种形态”的第一、二种形态，扎实开展以案治本警示教育，2023年，开展廉政谈话311人次，提醒谈话64人次，“一把手”谈话18人次。持续巩固不敢腐不能腐不想腐的制度机制向纵深发展。六是加强模范机关建设。强化政治意识，突出实干担当。积极做好创文、巩卫、保密、档案、交通战备、信访维稳、工青妇等工作，不断推动交通运输工作高质量发展。

部门整体支出绩效目标

区交通运输局将扎实推进新一轮加强基层党组织建设三年行动计划，深入贯彻交通强国战略和交通强省建设的工作部署，牢牢把握国际综合交通枢纽战略定位，全力推进更高水平交通强市建设。重点加快交通基础设施建设；更加提升交通服务保障水平，认真做好2023年春运工作，抓好“五一”、国庆等重大节假日的交通运输保障；持续深化运输行业改革，不断完善行业政策法规体系，更加优化行业营商环境；全力维护行业安全稳定，妥善处置各类突发事件。

（四）部门整体收支情况

2023年度，我局年初部门预算支出数19,658.85万元，年中调增绝对数21,218.01万元，预算调整率107.94%。调整后部门预算支出数40,876.86万元，实际支出40,876.86万元，预算完成率207.94%。

部门整体绩效管理情况

2023年度，我局稳步推进全面实施预算绩效管理改革，以深化部门整体预算绩效管理为抓手，健全完善全过程预算绩效管理各项环节，促进绩效管理与预算编制不断融合，充分运用预算绩效管理手段，推动财政资金聚力增效。

二、绩效自评情况

自评结论

根据《 广州市从化区财政局关于印发2024年广州市从化区财政资金绩效评价工作方案的通知》确定的评价体系，对2023年广州市从化区交通运输局部门整体管理效能及履职效能完成情况综合分析以及评价，各项指标完成情况良好。

（二）履职效能情况

我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2023年度，我局年初部门预算支出数为19,658.85万元，当年实际支出40,876.86万元，预算完成率207.94%。

（三）管理效率情况

该指标包括：预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本七个方面，主要考核部门预算及日常管理工作的情况，具体情况如下：

预算编制。

2023年度，我局年初部门预算数19,658.85万元，由于增加项目资金，年中调增绝对数21,218.01万元，调整后预算数40,876.86万元。

预算执行。

我局严格按照预算计划、按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的项目资金和上级追加的项目资金，实行不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3、信息公开。

我局按规定内容、在规定时限和范围内公开预决算信息、绩效信息，预决算管理、绩效管理公开透明。

4、绩效管理。

主要表现在：一是进一步健全绩效目标管理机制。通过规范绩效目标管理流程、明确绩效管理责任，强化对转移支付资金和重特大社会公共应急救灾项目资金绩效目标的管理。二是健全绩效指标体系。将分类提炼形成的分行业、分领域、分层次绩效指标嵌入预算管理一体化系统，初步构建起共性指标框架、本部门核心指标的绩效指标共建机制。三是建立事前绩效评估机制。对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为申请预算的必备条件。四是强化绩效目标管理。把绩效目标作为财政资金项目库入库及编制预算的前置条件，预算绩效管理聚焦一级项目。全面编制部门整体支出绩效目标，详细反映本部门年度整体目标及关键性绩效指标、各项重大政策的绩效目标和关键指标。有效促进部门提高绩效目标编报质量，客观真实地反映财政资金使用效益。五是做好绩效运行监控。进一步健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的“部门整体+重点项目”绩效监控体系，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。扩大重点绩效监控范围，将重点项目绩效运行监控范围扩大至所有经济和社会发展类一级项目、市人大重点审议项目以及专项资金项目。六是健全绩效评价机制。按照“全面自评、部分复核、重点评价”的原则，组织所有预算项目开展项目支出的绩效自评，实现财政支出项目和部门整体绩效自评全覆盖。七是强化绩效评价结果应用。完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，明确项目绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据，重点对绩效评价结果为“中”以下等级的项目，从严从紧安排预算，对低效无效资金坚决削减或取消，使有限的财政资金发挥更大效益。八是推进绩效评价问题整改落实。根据绩效评价意见，认真梳理本单位绩效指标设置情况，不断提高绩效指标设置水平，改进预算资金统筹管理问题、完善绩效指标设置等。

5、采购管理。

我局认真贯彻落实政府采购管理办法，加强管理，严格程序，有效地规范了政府采购行为，提高了政府采购资金使用效率。

6、资产管理。

我局贯彻执行《行政单位国有资产管理办法》《从化区交通局固定资产使用管理办法》等财经法规，对新增资产做到验收、保管、使用等环节的健全；对处置、出租、出借等资产实行“收支两条线”管理。2023年末，资产账与财务账未发现存在差异，两者相符。2023年固定资产总额为11,157.86万元，实际在用固定资产总额为11,157.86万元，固定资产利用率为100%，利用情况较为理想，大部分固定资产使用情况良好。

运行成本。

2023年度，我局年初部门预算安排机关公用经费总额340.16万元，实际支出公用经费236.94万元，；预算安排 “三公”经费总额49.00万元，实际支出数为41.00万元。

三、存在的主要问题

2023年我局的工作虽然取得了一些成绩，但也面临挑战和薄弱环节，离上级要求和群众期盼还有一定差距。例如在公交行业补贴等方面存在较大资金缺口，行业平稳运行承压；个别重点交通项目受建设资金和施工走廊影响，项目施工进度不及预期；低等级农村公路占比高，与上级要求（典型县）仍有差距；城区停车位紧张，个别路口交通拥堵情况需进一步缓解。

四、下一步改进措施

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年。区交通运输局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央关于交通运输决策部署和省市区工作要求，以“百县千镇万村高质量发展工程”为抓手，坚持稳中求进，抢抓政策机遇，不断推动我区交通运输领域高质量发展。

积蓄交通发展新动能，大力推进交通基础设施建设

1.全力完工一批交通建设项目。2024年度，交通领域固定资产投资计划安排约21.2亿元，对照各项目时序目标任务，积极推动各类在建交通项目建设提速。佛清从高速项目、河西安置区周边道路配建工程、河东安置区周边道路配建工程、城郊街新乡村示范带基础设施建设工程、从化区吕田镇草埔村村道建设工程、从化区吕田镇安山村防火通道建设工程、县道X286线民乐桥维修加固等项目完工，完成农村公路新改建不少于30公里，为我区经济社会高质量发展提供有力支撑。

2.加快推进在建重点交通工程。锚定重点项目年度建设目标，配足配强力量，着力监测调度。推进佛清从高速公路项目完成整体工程形象进度100%，京港澳高速改扩建项目完成整体工程形象进度16.75%，太平大道（S118）建设工程完成整体形象进度32%，省道S254线从化区段扩建工程（灌村墟至增城界）完成整体形象进度40%，广州街北高速公路凤凰城立交连接线工程完成整体形象进度70%，高湖路（新广从路—太平大道）工程、迎宾大道东延线工程完成整体形象进度90%，基本达到通车条件。

3.新开工一批交通工程项目。聚焦用地预审和用地报批关键环节，统筹推进项目工程许可、初步设计和施工图设计报批等各项前期工作。推进省道S355线大广高速良新出口至国道G105线扩建工程、国际大道（一期）工程、从化区马场第二通道及周边道路连接线工程（一期）（二期）动工建设，凤凰五路北延线市政道路及配套工程、从化大道工程（二期）完成施工项目招投标，具备进场施工条件。

4.谋划储备一批项目前期。着力抓规划、抓试点、抓项目，持续在促进城乡融合发展及区域互联互通上下功夫。谋划推动风云岭涉流溪河桥梁建设项目、县道X262线破碎板修复工程、县道路网提档升级（四级升三级）工程、北部生态旅游环线公路、X935花卉大道升级改造工程、X286街人线升级改造工程、小海桥重建工程、钟太快速东延线、广州从埔高速从化南服务区、高湖路南延线工程、河东路大中修工程、旺城大道大中修工程等项目前期研究，不断优化完善我区交通网络。

5.充分发挥交通先导作用。结合我区各镇街、园区发展规划和实际需求，统筹推进周边路网规划建设，加快建成高湖路，提升118省道、凤凰五路北延线通行能力等，提升交通互联互通水平，以交通提速助力产业经济发展。支持和指导各镇街、园区路网建设完善，我区2024—2026年计划实施道路项目50个，其中25个由镇街、园区作为建设单位，我局将全力做好技术指导、审批备案等各项工作。

（二）精细化提升道路养护管理，全面提升路容路貌

1.加强道路管养力度。高站位抓好道路养护行业监管，树牢全区道路管养“一盘棋”理念，构建全区道路管养一体化监管机制，充分发挥建管养融合优势，进一步完善构建普通国省道、农村公路、市政道路管养行业监管工作的体制机制，定期开展养护检查、养护通报、养护指导。推进“四好农村路”省级示范县创建工作，深入贯彻落实绿美广东生态建设，启动国省道活力精品绿廊提升美化工程，完成从化景观林带品质提升项目，以“绿美公路”助建“绿美从化”。

2.加强道路桥梁隐患整治工作。继续推进隐患桥梁整治工作，按照道路桥梁隐患整治行动方案和计划，定期组织工作会议，及时收集和梳理我区道路桥梁隐患整治提升工作开展情况及存在问题，督促各道路桥梁管养部门落实道路桥梁隐患整治工作。落实城市道路桥梁管理维护监管责任，防范化解城市道路桥梁风险隐患。

3.坚持民生需求导向。加强管养道路附属设施建设，印发和督促落实《2024年度普通公路和城市道路（含桥涵、隧道）养护相关重点工作》，推动养护工作的规范化、机械化、智能化；完成3座隐患桥梁整治，建成6条儿童友好通学路，确保城区路灯设施的完好率和亮灯率保持在98%以上，保障道路设施完好，确保人民群众平安便捷出行。

（三）聚焦群众出行难题，提升交通运输服务水平

1.持续开展交通拥堵治理工作。动态收集交通拥堵点治理项目并逐步形成项目库，根据轻重缓急组织推进交通拥堵点治理项目。收集到交通拥堵点点位8个（旺城路口、夏湾拿路口、大广高速五中出口、灌村路口、白田岗路口、欣宏荣路段、兴从路-X286路口、从化中学门口路段），积极完善治理方案，争取资金支持。

2.推进公共交通健康可持续发展。一是结合我区经济社会发展实际，制定本区域公交行业3年改革方案，不断优化公交补贴模式，推进公交行业改革转型。制定公交站牌维护管理方案，优化站牌维护管理模式。二是深入推进农村“客货邮”一体化融合发展，持续完善客货邮商融合农村物流服务体系，加快推动末端服务站点设置，助力乡村振兴。三是稳步推进交通运输行业健康稳定发展，加强对出租汽车、驾培行业监管工作，指导公交企业持续优化公交线路和开通定制公交，提升公共交通服务水平。四是综合施策加大停车泊位供给。计划完成《从化区停车场专项规划》的编制工作和5个公共停车场建设任务，完成智慧停车楼项目选址及方案设计工作，并积极申请建设资金。优化调整路内泊位设置，有效缓解城区“停车难”现象。

（四）树牢安全发展理念，保障行业安全稳定有序

1.加强重点行业重点领域安全监管。一是强化交通行业企业监督管理。加强对辖区“两客一危一货”监管力度，强化车辆动态监管及风险预警闭环管理。加强对维修与驾培行业监管工作，通过事中事后监管，规范经营秩序、严把安全生产关，全面提升行业管理水平。二是加强在建项目施工安全监管。坚持三管三必须，全面压实建设单位安全管理首要责任和监理单位监理职责，不断加大项目安全建设抽查力度，及时督促落实隐患整改。三是落实安全领域重点工作。加强安全生产督导检查，压实企业主体责任。组织开展交通运输行业综合应急演练和专项培训，力争完成重点企业双重预防机制建设。落实突发情况信息报送制度，做好重要时段的运输组织和安全保障任务，突出抓好水上交通安全，确保行业安全生产形势稳定。

2.加强交通执法和路政巡查力度。构建科技治超网络，推进我区新增6个非现场执法监测点的建设验收，3个超限检测点联网运行，实现2024年全年总执法量同比上升10%。严格落实涉路施工监管。靠前做好指导服务，强化路政许可审批和涉路施工全过程监管，杜绝道路反复开挖现象。加大道路巡查执法和路政巡查力度，从严打击超限超载、非法营运等各类交通运输违规行为，依法制止各类侵占路产路权违法行为，保障公路安全、畅通，维护辖区良好交通营运秩序。

3.开展道路安全隐患排查整治。通过2024年道路交通秩序大整治行动，落实非机动车道设置、信号灯建设、港湾式公交站改造等各项工作，持续提升交通秩序水平。全面加强管辖道路，特别是事故多发路段的隐患排查整治，100%完成省、市、县隐患挂牌督办治理任务，有效防范各类道路交通事故发生。

4.做好综治维稳信访和常态化扫黑除恶斗争工作。制定交通运输行业维稳工作方案，用好人大、政协、12345热线等民意反馈渠道，加强信息收集研判，紧盯关键领域，关注重点人员，加强问题整治，落实稳控措施，全力防范化解交通运输行业矛盾纠纷，积极推进常态化扫黑除恶斗争工作。积极推动解决原从化市公路管理局人员历史遗留问题。

（五）坚定不移推进全面从严治党，深入推动党的建设

一是全面加强党的理论武装。持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，围绕融入新发展格局和高质量发展的重大任务，把学习党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。二是抓好党的组织体系建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，持续增强各级党组织政治功能和组织功能，推进党支部建设标准化工作，持续增强党支部政治功能、组织功能和党员干部的模范带头作用。三是坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。坚持纠“四风”树新风常态化，关注群众身边腐败和不正之风整治。积极运用监督执纪四种形态，落实抓早抓小工作机制。严守中央八项规定精神，深入整治形式主义、官僚主义问题。认真做好巡察“后半篇文章”，深化长效机制建设力度，积极营造风清气正的干事创业环境，打造忠诚干净担当的交通系统干部队伍，以高质量党建推动交通运输高质量发展。