美丽乡村项目建设资金项目重点评价报告

广州市光领有限责任会计师事务所

受广州市从化区财政局委托，我机构对“美丽乡村项目建设资金”项目开展绩效评价。经评价，该项目于2013年开始下达乡村基础设施建设任务，至2021年共下达654个项目，共累计验收613个项目，但仍有部分项目未完全结算工作。总体来说通过本项目有效改善从化乡村地区的基础设施，打造宜居环境。绩效评价得分为85.67，等级为“良”。

- 一、评价概况

- （一）项目基本情况

根据《广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020）》（穗办〔2018〕17号）及《市长办公会议纪要》（穗市长会纪〔2019〕4号）的文件精神，从化区贯彻落实美丽乡村的工作部署根据《广州市从化区住房和城乡建设局关于审定2020年第二批美丽乡村建设项目库的请示文件办理通知》（办文〔2020〕11603号）、《广州市从化区住房和城乡建设局关于审定2020年第三批美丽乡村建设项目库的请示文件办理通知》（办文〔2020〕10772号）、《广州市从化区住房和城乡建设局关于审定〈从化区2020年美丽乡村建设项目库〉的请示》（文件办理通知〔2020〕1420号）、《广州市从化区住房和城乡建设局关于审定从化区2021年美丽乡村建设项目库的请示》（文件办理通知〔2021〕0172号）2021年计划完成2020市级项目11个，2020年第二批项目2个，2020年第三批8个，2021年第一批2个，共23个，实际完成项目18个。通过项目实施，大大改善了乡村地区的基础设施建设水平。

项目2021年年度预算为4,300万元，实际支出4,300万元，主要用于美丽乡村建设费用、设计服务费用、监理费用等费用，预算执行率为100%。

- （二）评价结论

本项目评价得分85.67分，评价等级为“良”，根据评价结果，项目绩效情况良好，得分率较高，但是在项目安排、项目管理还有待改进，建议项目单位进一步规范项目结算报审工作，保障项目建设效能的有效发挥，提高项目建设质量管理水平。

表1 评价情况总表

| 一级指标 |  | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分值 |  |  |
| 项目管理 | 40 | 35 | 87.5% |
| 项目绩效 | 60 | 50.67 | 84.45% |
| 总分 | 100 | 85.67 | 86.67% |

- 二、绩效目标分析

- （一）目标设置

2021年度目标为推动美丽乡村项目建设，完善农村人居环境整治，共建美好家园。要让良好生态成为乡村振兴支撑点，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。

- （二）目标完成

总体来说，2013年起从化区启动美丽乡村建设，紧紧围绕“三站四公五网”的基础设施建设要求，以改善从化地区农村环境为目标，着力建成以良好生态为基础的美丽乡村，改善村庄居住环境和提升人民群众生活的需求。项目得到区政府支持，多次召开专题工作会议及现场会议，研究部署美丽乡村创建工作，协调创建过程中存在问题，保障创建工作顺利开展，同时建立成立以区主要领导为组长的领导小组，在建设过程完工验收后不断巡查，在2021年共完成18个项目，已全部验收合格。

表2 项目绩效指标情况表

| 序号 | 指标名称 | 预期实现值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美丽乡村创建完成率 | 100% | 100% |
| 2 | 美丽乡村建设完成率 | 100% | 78.26% |
| 3 | 建设施工程验收合格率 | 100% | 100% |
| 4 | 建成的公共服务设施完好率 | 100% | 100% |
| 5 | 建设过程发生安全事故次数 | 0次 | 0次 |
| 6 | 村民满意度 | 100% | 100% |

- 主要绩效

- 整体来说，在市委、市政府的领导和市住建局等部门的支持和指导下，紧紧围绕创建乡村振兴示范区的历史机遇，积极推进美丽乡村创建各项工作，取得了较好的成效。按照“集中力量办大事，强化突出重点，打造亮点”的思路，将美丽乡村结合特色小镇一同打造，连点成线，扩线成面，有计划、有步骤地打造美丽乡村群，逐步形成一批经典的美丽乡村生态旅游区域品牌。如在西塘、西和、莲麻等美丽乡村群建设基础上，结合以打造生态设计为核心，集政、产、学、用于一体的综合性创新创业平台为主题的塘尾美丽乡村群。同时通过举办主题活动、发展特色产品等，迎来了大量游客，充分带动了农家乐、观光农业等第三产业快速发展，有效带动经济。

- 存在问题

（一）项目整体进度缓慢，存在大量资金待清算

2013-2021年共开展654个项目，2021年度支出内容主要为支付以前年度工程费用，最早可达2015下达的项目，导致当年应付工程款未能按照合同付款要求进行支付。截止至2021年底已完成验收项目613个， 41个项目未进行验收，其中五年以上未完成项目13个，验收但未达到100%支付完成项目数共325个，支付完成率仅44.04%，项目整体进度缓慢，存在大量项目未支付完成。

（二）内控制度执行有待提升

在本次评价检查时发现部分工程未按照合同进行执行，部分项目验收报告中未标明工程具体开工日期和完工日期。

- 相关建议

（一）加快项目进度，做好资金清算计划

针对进度缓慢工程，寻找具体工程滞后原因，加快工程实施进度，已完工工程尽快组织验收，并进行结算评审。对于以前年度未支付资金进行统计，并做好清算计划。

（二）加大内控监管力度

针对合同规范性管理监管方面，建议补充完善验收报告日期，明确开工时间和竣工时间，提高村级工程流程管理规范性。提高合同资金审核能力，避免不必要的经济纠纷，对多支付的资金应及时追讨，加大内控监管力度。