生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费

项目绩效评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

根据《广州市从化区财政局关于印发2023年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关规定，受广州市从化区财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对广州市从化区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管执法局”）生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费项目开展第三方重点绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，2022年度生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费项目支出绩效等级为“良”。

# 一、评价项目概述

- （一）项目背景

根据《广州市发展改革委关于从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目可行性研究报告的批复》（穗发改〔2014〕296号）和《关于广州从化固体废弃物综合处理中心项目环境影响报告书的批复》，广州市第七资源热力电厂于2014年获得批复并于2016年建成使用，由广州环保投资集团有限公司根据相关规定组织实施，成立建设从化固体废弃物综合处理中心，主要处理从化区行政区域内的生活垃圾。项目产生的渗滤液送至从化固体废弃物综合处理中心的渗滤液处理厂进行处理，炉渣运送至炉渣处理厂制作环保砖。广州市第七资源热力电厂通过对垃圾的集中焚烧，实现从化区乃至广州市的垃圾“零填埋”，大大减少生活垃圾对周边生态环境的影响。同时，项目利用垃圾焚烧发电，保障垃圾焚烧厂的日常用电。

- （二）项目立项依据

2014年11月广州市从化区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管执法局”）获得《广州市发展改革委关于从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目可行性研究报告的批复》（穗发改〔2014〕296号）的批复，经广州市发展改革委同意，确定由广州环保投集团有限公司按有关规定组织实施从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目的建设。其后因项目的特殊性，区城管执法局与广州环保投集团有限公司于2015年8月10日签订了为期28年的《从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）垃圾处理服务合同》（以下简称：《服务合同》）。项目于2016年12月完成建设并开展运营。根据《服务合同》，区城管执法局需每月向广州环保投资集团有限公司支付区环卫所清运的垃圾处理费用，垃圾焚烧价格为165元/吨（处理量=垃圾进场量-渗滤液产生量）。根据《从化区人民政府办公室关于从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目配套渗滤液处理厂建设模式问题的复函》（从府办复〔2017〕802号）文件精神，由广州环保投资集团有限公司建设渗滤液处理站处理广州市第七资源热力电厂接收垃圾产生的渗滤液，渗滤液处理站处理价格为65.71元/吨。

- （三）项目绩效目标

根据项目绩效目标申报表，年度绩效目标为：城市生活垃圾无害化处理率100%，年焚烧垃圾占比100%，年处理垃圾能力100%，年渗滤液达标处理情况100%，年烟气排放达标情况100%，环境污染事故发成次数为0，年焚烧垃圾发电量完成率100%，居民对财政经费用于垃圾焚烧的满意度90%以上。

本项目共设置了8个绩效指标，其中包括4个产出质量指标、2个生态效益指标、1个经济效益指标和1个服务对象满意度指标，具体详见表1-1。

表1-1 绩效指标设定情况表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 城市生活垃圾无害化处理率 | 100% |
|  | 质量指标 | 年焚烧垃圾占比 | 100% |
|  | 质量指标 | 年处理垃圾能力 | 100% |
|  | 质量指标 | 年渗滤液达标处理情况 | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 年烟气排放达标情况 | 100% |
|  | 生态效益指标 | 环境污染事故发生次数 | 0次 |
|  | 经济效益指标 | 年焚烧垃圾发电量完成率 | 100% |
|  | 服务对象满意度指标 | 居民对财政经费用于垃圾焚烧的满意度 | 90%或以上 |

- （四）项目资金来源及使用情况

本项目为经常性项目，根据《广州市从化区财政局关于广州市从化区城市管理和综合执法局2022年部门预算的批复》，生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费项目年初预算为3267万元，但由于区财政资金紧张，实际下达为2348.99万元，实际支出2292.77万元。因剩余资金不足以支付2022年度9-12月份生活垃圾及其渗滤液处理费，预算支出完成率为97.61%。资金的主要投向为“支付区环卫所清运垃圾的垃圾处理费用”与“支付区环卫所清运的垃圾产生的渗滤液处理费”，其中支付2022年1-8月垃圾焚烧处理费共2221.09万元，支付从化区2021年12月-2022年5月渗滤液处理费39.94万元，支付2022年3-9月从化区餐厨垃圾处理费31.75万元，合计2292.78万元。

- （五）项目实施情况

项目根据《从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目垃圾处理服务合同》、《从化区人民政府办公室关于从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目配套渗滤液处理厂建设模式问题的复函》（从府办复〔2017〕802号）、《广州环投从化环保能源有限公司关于明确区填埋场渗滤液处理的复函》、《关于垃圾渗滤液处理收费标准的复函》（穗价函〔2012〕107号）相关文件，由广州环保投资集团有限公司根据相关规定组织实施，成立建设从化固体废弃物综合处理中心，主要处理从化区行政区域内的生活垃圾。项目产生的渗滤液送至从化固体废弃物综合处理中心的渗滤液处理厂进行处理，炉渣运送至炉渣处理厂制作环保砖，有效实现从化区乃至广州市的垃圾“零填埋”，减少生活垃圾对周边生态环境的影响。同时，项目利用垃圾焚烧发电，保障垃圾焚烧厂的日常用电。

# 二、评价结论

总体而言，项目决策方面，立项内容符合现实需求与相关政策，但绩效目标及指标值设置、年中绩效监控、项目产出等方面仍有待加强。基于现场核查结果及相关档案材料分析，“生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费项目”项目专家评价最终得分为84.08分，绩效等级为“良”。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 84.08 | 84.08% |
| 决策 | 16 | 12 | 75% |
| 过程 | 24 | 22.28 | 92.83% |
| 产出 | 30 | 20.8 | 69.33% |
| 效益 | 30 | 29 | 96.67% |

# 三、项目主要绩效或成功经验

- （一）项目决策依据充分，立项程序规范

一是项目定位准确，《从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目垃圾处理服务合同》于2015年签订，合同依据《广州市生活垃圾处理设施运营监管办法》与《广州市生活垃圾处理计量监管暂行办法》，约定双方职责清晰明了，并规定在合同存续期内每一年的单价都按照当年的实际情况进行计算，使得后续工作都有理可依；二是项目开展定位准确，选择国企开展垃圾焚烧与渗滤液处理工作，广州环保投资集团有限公司具备足够的资质建厂开展相关工作，设施齐全，在资金紧张的疫情期间，在财政资金无法支付的情况下依然能有序开展项目工作；三是单价送审、项目入库、各类批复的手续齐全，前期调研与后续监管皆按照合同约定与区政府的批复开展，有条不紊。

- （二）项目管理制度健全，有针对性地管理财政资金

一是在预算编制与资金支出方面的制度健全，2021年已编制完成《广州市从化区城市管理和综合执法局财务收支管理制度》《广州市从化区城市管理和综合执法局预算管理制度》，项目预算编制与财政资金支出有据可依，各部门职责分明，资金申请与下发程序清晰；二是项目资料齐全，项目开展过程中的材料均有进行归档保存，能较好地开展绩效评价工作；三是项目开展期间区城管执法局会指派2人在第七资源热力电厂进行驻点监督，每月开展评分工作，对不及格的扣分点进行督促整改，区城管执法局对项目开展监督到位，及时记录每月的生产情况与监督情况。其他类似项目可以借鉴本项目在项目管理方面的经验，编制并完善内部管理方案，尤其是资金预算与支出的程序，对于开展的各类型监管工作留痕与量化，进行考核并及时敦促整改，及时纠偏。

- （三）产出、效益完成较为理想，社会满意度较高

第七资源热力电厂开展垃圾焚烧与渗滤液处理工作，产出效益指标完成较为理想，社会满意度较高。2022年度烟气排放达标情况100%，经过查验第三方专业机构对第七电厂烟气的检测报告，2022年度各项指标均达标排放，达到指标要求；环境污染事故发生次数为0次，2022年全年，第七电厂未发生各类环保事故，项目整体可控受控，达到预期要求。在现场调研中知悉，厂内员工多为周边村镇的居民，通过为周边居民提供工作岗位，不仅解决了周边村镇的就业问题，还提升了第七资源热力电厂的社会形象。垃圾焚烧作为社会上争议度较高的产业，一般情况下附近居民对兴建垃圾焚烧厂都较为抗拒，而第七资源热力电厂通过雇佣周边村镇的居民，与周边村镇保持紧密的联系，为项目开展赢得更高的满意度，同时，更有利于项目开展的持续性。类似项目可以借鉴本项目在树立社会形象上的经验，当项目对生态环境、传统观念等有一定冲击性使得周边居民产生顾虑与不安时，除了保证项目各项指标均达标排放同时可以通过为周边居民提供工作岗位或邀请周边居民入场参观等方式，积极与周边居民进行有效沟通，与周边居民形成利益共同体，消除其顾虑与不安，减少冲突。

# 四、存在问题或不足

- （一）部分产出指标完成情况不理想，未达合同要求

根据《从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）垃圾处理服务合同》约定，当垃圾低位热值的范围维持在4200KJ/KG-9500KJ/KG 时，年垃圾计划接收处理总量需要完成不低于32.80万吨的垃圾处理量。但根据《2022年生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费项目绩效基础数据表》文件数据显示，2022年度垃圾进厂总量为25.79万吨，包括其他垃圾20.55万吨与特殊垃圾5.24万吨，年垃圾焚烧处理率达100%。但2022年度垃圾进场厂总量为25.79万吨，未达到32.80万吨，年垃圾接收处理率78.63%（年垃圾接收处理率=年垃圾焚烧处理量25.79万吨/年垃圾计划处理量32.80万吨*100%），热力电厂（一期）垃圾处理量出现不饱和的状态。根据现场座谈得知，本项目经费用于广州市第七资源热力电厂（一期）的生活垃圾及其渗滤液处理费，在广州市第七资源热力电厂（二期）未建设前，热力电厂（一期）月度垃圾进场量是处于饱和状态，当热力电厂（二期）建设后，热力电厂（一期）处于不饱和状态，实际年垃圾焚烧处理量远未达到合同约定的年垃圾焚烧处理量。

- （二）项目管理制度相对完善，但仍有进步空间

项目管理制度相对完善，但仍有进步空间，一是本项目是为期28年的项目，项目时间较长，项目监管单位未针对项目实施单位开展以年度为单位的监督检查，未针对广州市第七资源热力电厂（一期）每年度工作开展项目绩效管理，明确每年度工作要求，以及预期达到的绩效目标设定，无法深入考察第七资源热力电厂的设备、技术、效率是否较去年有所提高；二是项目满意度调查对象的范围过窄，只考核了周边村镇且问卷数量较少。

- （三）绩效目标设置合理性不足，绩效管理有待提高

一是年度绩效目标与指标体系完全一致，并不能体现年度绩效目标对项目开展的总领作用，虽与项目内容完全相关但重复考核工作无实际意义，年度绩效目标形同虚设；二是设置指标时多以百分比为主，但申报时并未列明分子与分母的具体数量，难以对指标进行科学考核，不利于年中监控与年终自评；三是自评指标体系设置不全面，产出考核只有质量指标，效益考核缺少社会效益指标，作为财政支出类项目，应当首要考虑其社会效益相关问题。

# 五、相关建议

- （一）积极与市级反馈情况，合理调配资源

根据《广州市城市管理和综合执法局关于七区及黄埔区生活垃圾调度安排的通知》，以“全市统筹、资源共享、就近调度、动态管理”原则开展广州市的垃圾调度工作，区城管执法局应积极与市级反馈广州市第七资源热力电厂（一期）的垃圾处理能力以及现阶段垃圾处理量情况，与市级协调合理调度其他地区未能及时垃圾的垃圾量进入热力电厂（一期）处理，或对比其他地区热力电厂的排气情况，如广州市第七资源热力电厂（一期）的各项排放指标更优，建议优先选择热力电厂（一期）开展生活垃圾焚烧工作，降低环境污染，保障绿色生态。

- （二）建全项目管理，逐年提升项目工作质量

一是针对跨年度项目，应根据项目的特性，结合《服务合同》履约条款以及相关行业标准制定针对实施单位开展工作的项目绩效管理，设置完整的年度绩效目标，明确年度“通过开展什么工作，达到什么目的”，设置与绩效目标相应的绩效指标，逐条考核实施单位完成情况。年中针对项目开展绩效监控检查，年底开展绩效评价工作。其次针对绩效管理要实施相关的奖励与处罚条例，激励技术创新与效率提高，使得项目在28年的合同存续期得以不断完善与提高。二是项目的服务对象是从化区及广州市八区的群众，应该针对性地增加对这些地区的群众进行问卷调查，考察群众对垃圾清运工作的满意度，同时保留对第七资源热力电厂周边村镇的环境满意度调查，重点考察项目的开展是否对周边村镇居民产生困扰，使得满意度调查覆盖面更广，可参考性更强。

- （三）优化预期绩效目标设置，提升绩效考核科学性

一是年度绩效指标应当发挥对项目的总领作用，不仅仅是表述项目内容，更应该包含项目实施的最终目的，即“通过做什么事，实现什么目的”，年度绩效目标应当同时具备全面性、可行性、相关性以及完整性，如“通过对从化区以及广州市八区的生活垃圾清运与焚烧，实现生活垃圾无害化处理，保证城市环境整洁”；二是指标设置应该更全面，更符合项目内容，如将部分质量指标转化为数量指标，即“年发电量X/MWh”、“年渗滤液处理量X吨”、“清运垃圾（或垃圾进场量）X吨”，增设成本指标“全年单价控制在X元以内”，根据现场调研情况，可增设社会效益指标“为周边村镇提供就业岗位X个”，使得绩效考核更科学。