从化区排水管网日常养护费用项目

绩效评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

根据《广州市从化区财政局关于印发2023年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关规定，受广州市从化区财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对广州市从化区水务局从化区排水管网日常养护费用项目开展第三方重点绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，2022年度从化区排水管网日常养护费用项目支出绩效等级为“中”。

# 一、评价项目概述

- （一）项目背景

根据《广州市人民政府办公厅关于进一步深化我市排水建设管理体制机制改革的实施意见》（穗府办函〔2017〕46号）、《广州市从化区人民政府办公室关于印发规范各镇（街、园区）排水设施养护管理工作的实施意见的通知》（从府办函〔2021〕529号）文件要求，为进一步提升从化区各镇（街、园区）排水设施管理水平，切实解决因排水设施管理不善、乱排放等导致的河流（涌）水质下降、城镇内涝及引发的安全事故等问题，着力营造干净、整洁、平安、有序城市环境的要求，2019年10月从化区城市排水有限公司挂牌成立，从化区排水设施由分散管理过渡到统一精细化管理。

- （二）项目立项依据

根据《广州市人民政府办公厅关于进一步深化我市排水建设管理体制机制改革的实施意见》（穗府办函〔2017〕46号）、《广州市从化区人民政府办公室关于印发规范各镇（街、园区）排水设施养护管理工作的实施意见的通知》（从府办函〔2021〕529号）文件要求，为进一步提升从化区各镇（街、园区）排水设施管理水平，切实解决因排水设施管理不善、乱排放等导致的河流（涌）水质下降、城镇内涝及引发的安全事故等问题，着力营造干净、整洁、平安、有序城市环境的要求，2019年10月从化区城市排水有限公司挂牌成立，从化区排水设施由分散管理过渡到统一精细化管理。

- （三）项目绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》等材料，项目绩效目标为：负责中心城区、流溪温泉管委会、高技术产业园管委会及明珠工业园管委会公共排水设施的日常运行、养护和主干道及重要区域内涝布防抢险等工作，全长约336公里。

- （四）项目资金来源及使用情况

2022年项目年初预算安排2174.33万元，项目资金支出1687.03万元，资金支出率77.95%。

- （五）项目实施情况

根据《广州市排水管理办法》第十五条“公共排水设施的管理单位，由排水行政主管部门依法确定；自用排水设施可以由设施的所有人自行管理，也可以委托其他单位或个人进行管理”，区水务局负责全面监督、指导全区排水设施的养护管理工作，月度检查由区排水管理所根据《排水管渠维修养护技术规范》（DB4401T28-2019）牵头执行，并于每月10日前完成上月检查工作，每月进行月度检查结果通报；半年度检查由区水务局牵头，组织区排水管理所和专业单位，于每年7月20日、1月20日前完成半年度检查工作，从化区城市排水有限公司为排水设施管养单位，保障辖区内排水设施养护到位，排水顺畅，切实做好排水设施维护，排水执法等系统管理工作。2022年排水公司按协议要求完成了对中心城区、流溪温泉管委会和高技术产业园管委会的全年排水管养工作，另外自2022年11月起接收明珠工业园管委会并按要求完成排水管养工作。

# 二、评价结论

总体而言，项目决策方面，立项依据充分，属于公共财政支持范围，属于部门职责范围，但绩效目标及指标值设置合理性、明确性不同，预算编制科学性也有待加强；过程管理方面，项目资金管理根据管养协议和养护管理的实施意见要求开展，但存在资金使用效率和合规性不高的问题，同时也存在项目管理力度不足、管理制度不健全等问题；项目产出和效益方面，项目绩效目标基本能按要求完成，但在完成的时效性和可持续性方面有待加强。基于现场核查结果及相关档案材料分析，“从化区排水管网日常养护费用”项目专家评价最终得分为78.50分，绩效等级为“中”。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 78.5 | 78.50% |
| 决策 | 16 | 8.5 | 53.13% |
| 过程 | 24 | 18 | 75.00% |
| 产出 | 30 | 26 | 86.67% |
| 效益 | 30 | 26 | 86.67% |

# 三、项目主要绩效或成功经验

- （一）制定养护质量考核制度，调动养护单位服务积极性，提升养护水平

2021年10月18日，从化区人民政府办公室发布《广州市从化区人民政府办公室关于印发规范各镇（街、园区）排水设施养护管理工作的实施意见的通知》（从府办函〔2021〕529号）文件，明确要求区排水管理所于每月10日前完成上月检查工作，每月进行月度检查结果通报；由区水务局牵头，组织区排水管理所和专业单位开展半年度检查，于每年7月20、1月20日前完成半年度检查工作，同时对检查结果加以运用，半年度检查为对排水设施养护单位的管养服务质量进行综合检查考核，作为支付养护费的主要依据，如评分达到85分（含85分）以上为合格，低于85分，每差一分扣养护单位半年养护费款项的0.5%，一年内两次半年度检查都低于85分的，在下半年养护费款项内增加扣减10%，该措施在一定程度上调动了养护单位的积极性，提升了服务水平。

- （二）引进社会监督，保障养护经费发挥功效

居民可以通过拨打12345市民服务热线、排水公司官网、来信来访诉件等形式对排水设施养护工作进行社会监督，反映身边排水设施存在的问题，养护单位在收到投诉和网格化案件后能做到及时响应；同时排水公司官网进行信息化建设，进行日常排障上存、信息上报，使用设施与数据管理系统，排水公司单元数据统计和信息上报，对信息系统响应进行电话和信息响应，保障养护经费发挥最大功效。

# 四、存在问题或不足

- （一）养护管理问题重复出现，考核制度执行力度不足

项目单位考核制度执行力度不足，主要表现在：一是未按考核文件要求按时开展考核工作。根据《广州市从化区人民政府办公室关于印发规范各镇（街、园区）排水设施养护管理工作的实施意见的通知》（从府办函〔2021〕529号）文件要求，区水务局应组织区排水管理所和专业单位开展半年度检查，于每年7月20日、1月20日前完成半年度检查工作，但2022年上半年实际考核时间为2022年7月25日，下半年实际考核时间却为2023年3月28日，考核时间延后；二是养护管理问题重复出现。从《2022年上半年排水管渠维护管理质量考核表》和《2022年下半年排水管渠维护管理质量考核表》的扣分说明中都存在“专项应急预案演练不完善、管网养护人员到岗人数未达到考核要求、交办事项未落实到位”重复事项，项目单位未对考核结果有效利用，制度执行力度有待加强。

- （二）财务管理制度不够严谨，存在资金支出风险

项目单位存在账务管理制度不够严谨，资金使用合规性不高的问题。通过现场查看记账凭证：凭证号2022年1月记账001#，“支付2021年从化区中心城区排水管网日常养护项目第二笔项目款962.65万元（2021年下半年），完工进度为100%，支付进度为100%”。2021年度合同款已全部支付，962.65万元下半年合同款中包含合同总额的5%质保金，存在问题如下：①根据《广州市从化区水务局关于印发〈“三重一大”事项决策制度实施办法〉》中要求“大额度资金使用，已集体研究确定使用原则的，在使用原则范围内的具体支出，可不再开会研究”但并未见单位对“排水管网养护费用”集体研究确定使用原则的相关会议纪要。②由于该部分资金存在日常管护经费质保金部分，应不能在当年度完成100%支付。综上，财务管理制度不严谨，资金支出存在风险。

- （三）预算编制科学性不足，资金支出率较低

本项目预算编制科学性不足，资金支出率低。一是年初预算编制不合理。根据《从化区财政性建设工程项目（水利资金）分期授权支付用款呈批表》及《广州市从化区人民政府办公室关于印发规范各镇（街、园区）排水设施养护管理工作的实施意见的通知》（从府办函〔2021〕529号）文件可知，项目单位每年应根据半年度考核结果支付合同进度款，但《2022年入库申请表》中“测算依据”栏为“《广州市政设施维修养护工程年度费用估算标准（2017年）》中的标准，按每米排水管网76元的标准计算养护费用（市日常养护定额标准为95.7元，取0.8系数），全长约336公里”，按以上标准测算得出预算金额应为33,600,000*76=3,225.6万元，而《2022年入库申请表》中实际申请财政资金2,174.33万元，实际申请金额较测算金额小，在年度任务量未做变动的情况下，无法根据“测算依据”有效推导出实际申请金额，预算编制合理性不足。二是单位未按照项目资金支出计划进度编制项目预算，以致项目资金支出率低，造成财政资金沉淀，影响财政资金使用效益。根据往年资金支出情况可知，项目年度预算应由往期合同尾款、本期50%的合同进度款组成，但单位在编制预算时，直接以当年度工作任务按照单价标准测算项目预算，预算编制逻辑与项目资金支出进度不符，未能厘清上期合同尾款这一刚性支出事项，亦未明确本年度项目预算较往年度实际支出情况有所增幅的主要原因，难以佐证预算编制的准确性。此外，区水务局在实际支付过程中，是按季度支付合同款项，但项目单位提供的排水管网移交协议中并未明确管养资金支出进度，目前的资金支出进度与考核文件中的“半年度检查为对排水设施养护单位的管养服务质量进行综合检查考核，按评分细则进行评分，可作为支付养护费的主要依据”不符，从上述现象可体现出项目资金支出进度管理较为混乱，财政资金支出缺乏计划性，以致当年度的项目资金支出进度缓慢，影响财政资金支出效率。

- （四）绩效目标设置不完善，绩效管理有待加强

一是绩效目标设置不完整。项目单位设置的年初绩效目标为“负责中心城区、流溪温泉管委会、高技术产业园管委会及明珠工业园管委会公共排水设施的日常运行、养护和主干道及重要区域内涝布防抢险等”，绩效目标内容与项目支出具有一定的相关性，但完整性和全面性不足，未明确项目实施带来的效益和项目实施的具体量化程度。二是绩效指标设置不全面、量化。虽设置了数量、质量、成本指标，但指标值都为行业标准水平，指标值不具体清晰，未见具体标准文件应达到的数值水平，不利于项目的目标导向作用，三是调查表设置合理性不高，未统计满意度调查表结果，调查的样本量少，未针对不同受益群体设计选项。

# 五、相关建议

- （一）严格落实项目考核制度，建立结果效应机制

建议：一是区水务局应严格按照上级文件要求开展考核工作，强化检查考核机制，及时跟踪排水管网日常养护的监管情况，对检查中发现的问题及时整改落实，避免考核问题重复出现，以进一步促进项目顺利开展。二是完善问题整改闭环管理。对于监督考核过程中发现的问题，整改完毕后，区水务局应组织验收，对问题整改落实情况进行考核，得出问题整改完成结论，形成问题整改闭环管理。

- （二）完善财务管理内控制度，减少资金支出风险

建议：一是区水务局应严格按照广州市从化区水务局关于印发《“三重一大”事项决策制度实施办法》和《广州市从化区水务局财务管理制度》要求，针对重大项目支出需经过局领导班子决议表决，加强资金支付内部控制。二是遵循审批程序，确保资金支付符合审批程序和规定，根据审批表中规定的支付金额进行支付，同时认真审核合同支付金额和相关附件，确保资金支付准确性。三是制定合理的资金支付计划。根据日常管护经费质保金的要求，合理安排资金支付计划，确保质保金部分在合理时间内完成支付，防止超额支付导致资源浪费。

- （三）加强预算编制科学性，加快财政资金使用效率

建议：一是建议区水务局提高预算编制科学性，前期对项目需求进行详细的调研和统计，合理估算各项费用，细化各项支出，确保预算的准确性和合理性。二是制定详细的项目推进计划和资金支付计划表，合理制定资金支出进度管理，督促项目按时进行，及时提交请款材料，确保项目按计划开展和完成，避免项目进展缓慢导致资金支出延迟；三是提高沟通协调能力，加强与财政部门的沟通与协调，确保资金需求和支出的协调，及时沟通和解决资金申请和报销等问题，避免因资金问题影响项目进展，同时注意及时核准预算变更。

- （四）目标导向，提高预算绩效目标管理水平

为加强目标导向，提高预算绩效目标管理水平，建议项目单位：一是要加强项目绩效目标培训，强化绩效目标管理意识。通过邀请财政部门或专业的第三方机构定期（如以年度为单位）举行项目绩效目标培训工作，提升与项目相关的财务、业务人员的绩效管理意识和能力；二是在做绩效目标申报和绩效评价过程中，与项目有关的各部门、单位进行充分的沟通，综合财务和业务部门的意见，科学合理的设置绩效目标；三是绩效目标设置应遵循全面性、合理性原则和可衡量性原则。全面性即指标涵盖项目产出和效益，同时也需要全面反映项目实施内容；合理性即项目绩效指标的设置需与项目内容相关，同时需明确项目的最低执行标准，并尽量定量表述，不能量化表述的可采取定性的分级分档形式表述，保证项目绩效指标的可衡量性；可衡量性即项目绩效目标测算依据要充分，需经过可行性认证，有具体的实施方案作为支撑，具体可通过同类型横向参考或者跨时期纵向比较确定，以保证绩效目标设置的科学性；四是根据项目服务对象设置个性化的满意度调整表，满意度调查表需包括不同群体对管网养护项目的整体评价、养护结果、养护及时性、满意程度等。