从府办〔2017〕26号

从化区人民政府办公室关于印发从化区

危险化学品安全综合治理实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、各直属机构：

《从化区危险化学品安全综合治理实施方案》业经区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到问题，请径向区安全生产委员会办公室（设在区安全监管局）反映。

广州市从化区人民政府办公室

2017年6月8日

从化区危险化学品安全综合治理实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重要决策部署，全面加强危险化学品安全综合治理，有效防范遏制危险化学品较大以上事故，根据《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》（国办发〔2016〕88号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省危险化学品安全综合治理方案的通知》（粤府办〔2017〕11号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（穗府办〔2017〕13号），结合本区实际情况，制定本实施方案。

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想。按照国务院、省、市政府统一部署，从政府领导层面、部门监管层面、企业主体层面和社会监督层面等深化改革创新，健全体制机制，强化法治，明晰责任，严格监管，全面加强危险化学品安全管理工作，促进危险化学品安全生产形势持续稳定好转。

（二）工作目标。2019年11月底前全面完成危险化学品综合治理任务。完善危险化学品安全监管体制机制，夯实危险化学品安全生产基础，提高应急救援能力，提升安全保障水平，实现企业安全生产主体责任得到有效落实，涉及危险化学品的各行业风险点和重大危险源得到全面排查管控，危险化学品较大以上事故得到有效遏制。

二、组织领导

危险化学品安全综合治理工作由区安全生产委员会（以下简称区安委会）组织领导。区安委会视情况召开危险化学品安全综合治理专题会议，研究部署和协调推动各项工作落实。

各有关职能部门按照职责分工做好相关行业、系统领域危险化学品安全综合治理工作。

各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场负责组织开展本行政区域内危险化学品安全综合治理工作。

三、治理分工及主要工作措施

（一）全面摸排危险化学品风险点危险源。

1.全面摸排风险点危险源。根据《转发国务院安委会关于印发涉及危险化学品安全风险的行业品种目录的通知》（粤安办〔2016〕81）号）公布涉及危险化学品安全风险的行业品种目录，按照《广州市人民政府办公厅关于集中开展风险点危险源排查整治专项行动的通知》（穗府办函〔2016〕136号）、《从化区人民政府办公室关于集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（从府办函〔2016〕1283号）要求和任学锋书记关于“我市要认真落实市政府通知要求，不走过场，做到底数清楚，措施具体，责任清晰”的指示精神，在前期排查基础上，对各行业领域危险化学品风险点危险源进行再排查、再整治，重点摸排危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置以及涉及危险化学品的物流园区和城镇燃气的使用等各环节、各领域的风险点危险源，建立本部门的危险化学品风险点危险源数据库。（区各有关单位按职责分工负责，各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场组织完成辖区内安全风险和重大危险源摸排工作，2017年6月底前完成）

2.重点排查重大危险源。认真组织开展危险化学品重大危险源排查，完善重大危险源数据库。（区安全监管局牵头，各有关单位按职责分工负责推进，2017年6月底前完成）

（二）有效防范遏制危险化学品较大以上事故。

3.加强高危化学品管控。根据国家颁布的高危化学品目录，加强硝酸铵、硝化棉、氰化钠等高危化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置全过程管控，在2016年专项整治基础上，对相关企业开展“回头看”。（区安全监管局牵头，区科工商信局、区教育局、区公安分局、区环保局、区交通局、区卫计局、区农业局、区水务局、区邮政局、从化海关等按职责分工负责，2018年3月底前完成）

根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快推进重要产品追溯体系建设实施方案的通知》（粤府办〔2016〕60号）要求，运用追溯体系信息系统，加强爆炸品、易制毒化学品和剧毒化学品全过程管理。（区公安分局负责，省公安厅建立追溯体系信息系统后完成。）

4.加强风险点危险源分级管控。按照“分区域、分级别、网格化”的原则，结合实际提出科学有效的管控措施，实施有针对性、差异化监管。督促有关企业组织辨识本企业的风险点危险源，建立风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”等制度，明确每一处风险点危险源管理的责任部门、责任人和管控状态，落实相应风险管控措施。（区各有关单位按职责分工负责，各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场负责本行政区域内管控，持续推进）

5.加强危险化学品重大危险源管控。建立危险化学品重大危险源企业落实安全生产主体责任公开承诺制度，督促企业按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》完善监测、监控设备设施，督促落实属地监管责任，2017年12月底前建立安全监管部门与各行业主管部门之间危险化学品重大危险源信息共享机制。（区各有关单位按职责分工负责，持续推进）

6.加强危险化学品罐区的风险管控。持续全面深入开展危险化学品罐区安全隐患排查整治。（区安全监管局牵头，区发改局、区科工商信局、区公安分局、区环保局、区市场和质量监管局、从化海关、从化出入境检验检疫局等按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

7.全面深化人口密集区危险化学品生产企业搬迁工程。在2015年12月31日广州市完成98家危险化学品类企业“退二”工作基础上，各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场要在2017年6月底前进一步排查全区城市人口密集区危险化学品生产、储存企业底数，通过定量风险评估，确定分批关闭、转产和搬迁企业名单。制定城区企业关停并转、退城入园的综合性支持政策，充分调动企业积极性和主动性，加快推进城市人口密集区危险化学品生产企业搬迁工作。（区科工商信局牵头，区发改局、区财政局、区国规局、区环保局、区城管局、区安全监管局和各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场等按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

8.加强危险化学品（危险货物）运输安全管控。进一步健全危险化学品（危险货物）运输安全监管责任体系，严格按照国家有关法律、法规和强制性国家标准等规定的危险货物包装、装卸、运输和管理要求，落实各部门、各企业和单位的责任，严格危运企业准入门槛，督促危险化学品（成品油、城镇燃气）生产、储存、经营企业建立装货前运输车辆、人员、罐体及单据等源头查验制度，严格执行装卸操作规程，加强日常监管。（区交通局牵头，区科工商信局、区公安分局、区市场和质量监管局、区城管局、区安全监管局、区邮政局等按职责分工负责，各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场负责本辖区的实施工作，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

9.巩固油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果。在全面完成油气输送管道安全隐患整治攻坚任务基础上，各有关单位按职责分工负责巩固油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果，及时消除新增隐患。区各有关单位、管道沿线各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场认真落实《广州市人民政府办公厅关于做好石油天然气管道保护工作的通知》（穗府办函〔2016〕154号）职责要求，认真落实行业主管部门和属地政府监管责任，进一步构建油气输送管道风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动管道企业落实主体责任，开展管道完整性管理，加强管道保护地域范围内其他建设工程施工作业的管道保护措施，全面提升管道保护和安全管理水平。（区城管局牵头，区安全监管局、区住建局、区交通局、区水务局、区发改局、区国规局、太平镇、鳌头镇、温泉镇、城郊街、江埔街按职责分工负责，2017年6月底前完成）

（三）健全危险化学品安全监管体制机制。

10.进一步健全和完善政府监管责任体系。研究完善危险化学品安全监管体制，加强对危险化学品安全的系统监管。进一步厘清部门职责范围，明确《危险化学品安全管理条例》中危险化学品安全监督管理综合工作的具体内容，消除监管盲区。（区安全监管局、区编办牵头，区法制办等按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

11.强化统筹协调机制。进一步完善现行的区危险化学品安全监管部门联席会议制度，进一步强化统筹协调能力。各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场对口建立本辖区危险化学品安全监管部门联席会议制度。（区安全监管局牵头，区各有关单位按职责分工负责，2018年3月底前完成）

12.强化行业主管部门危险化学品安全管理责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，严格落实行业主管部门的安全管理责任，负有安全生产监督管理职责的部门要依法履行安全监管责任。区安委会有关成员单位要依据法律法规和有关规定，根据《关于进一步明确安全生产工作职责的通知》（穗编字〔2015〕216号）、《中共广州市从化区委办公室 广州市从化区人民政府办公室关于完善从化区安全生产责任体系的通知》（从办〔2016〕50号）要求，研究制定本部门危险化学品安全监管的权力清单和责任清单。（区各有关单位按职责分工负责，2018年3月底前完成）

（四）强化对危险化学品安全的依法治理。

13.完善监控措施和管理制度。加大危险化学品安全监督管理力度，进一步完善危险化学品安全管理监控措施和管理制度。（区各有关单位按职责分工负责，2018年3月底前完成）

14.加强有关标准规范的宣贯实施。按照国务院印发的《深化标准化工作改革方案》，根据当前危险化学品安全有关国家标准、行业标准、地方标准等标准规范要求，大力推动有关标准的实施，特别是要抓好重要强制性标准的宣贯、实施和监督。（区市场和质量监管局、区安全监管局牵头，区发改局、区科工商信局、区公安分局、区城管局、区交通局等按职责分工负责，2018年3月底前完成）

（五）加强规划布局和准入条件等源头管控。

15.统筹规划编制。负有危险化学品监管职责的部门负责编制专项规划，征求相关意见并按程序报批后，涉及空间布局和用地需求的部分统筹纳入城市总体规划和土地利用总体规划，涉及危险化学品产业布局及安全规划的相关内容按照相关标准和要求逐步纳入“多规合一”工作。（区发改局、区国规局、区科工商信局、区公安分局、区环保局、区安全监管局等按职责分工负责，持续推进）

16.规范产业布局。认真落实国家有关危险化学品产业发展布局规划等，加强城市建设与危险化学品产业发展的规划衔接，严格执行危险化学品企业安全生产和环境保护所需的防护距离要求。（区发改局、区国规局、区科工商信局、区公安分局、区环保局、区城管局、区安全监管局等按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

17.严格安全准入。建立完善涉及公众利益、影响公共安全的危险化学品重大建设项目公众参与机制。在危险化学品建设项目立项阶段，对涉及“两重点一重大”[重点监管的危险化工工艺、重点监管危险化学品的生产装置（储存设施）和危险化学品重大危险源]的危险化学品建设项目，实施住房建设、发展改革、国土资源规划、科工商信、公安消防、环境保护、卫生、安全监管、交通运输等相关部门联合审批，严格在规划专门用于危险化学品生产储存的区域（包括化工园区）外新建、扩建危险化学品生产项目。根据实际研究制定本地区危险化学品“禁限控”目录。（区各有关单位按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

18.加强危险化学品建设工程设计、施工质量的管理。严格落实《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，强化从事危险化学品建设工程设计、施工、监理等单位的资质管理，落实危险化学品生产装置及储存设施设计、施工、监理单位的质量责任，依法严肃追究因设计、施工质量而导致生产安全事故的设计、施工、监理单位的责任。（区住建局、区市场和质量监管局、区安全监管局等按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

（六）依法推动企业落实主体责任。

19.加强安全生产有关法律法规贯彻落实。加强相关法律法规和标准规范的宣传贯彻，督促企业进一步增强安全生产法治意识，定期主动对照安全生产法律法规进行符合性审核，提高企业依法生产经营的自觉性、主动性。（区各有关单位按职责分工负责，持续推进）

20.落实危险化学品登记制度。督促危险化学品生产企业、进口企业办理危险化学品登记。（区安全监管局牵头，从化海关、从化出入境检验检疫局等按职责分工负责，持续推进）

21.严格落实“一书一签”要求。督促危险化学品生产企业和进出口单位严格执行“一书一签”（安全技术说明书、安全标签）要求，确保将危险特性和处置要求等安全信息及时、准确、全面地传递给下游企业、用户、使用人员以及应急处置人员。危险化学品（危险货物）托运人要采取措施及时将危险化学品（危险货物）相关信息传递给相关部门和人员。（区市场和质量监管局牵头，区科工商信局、区公安分局、区交通局、区安全监管局、从化海关、从化出入境检验检疫局等按职责分工负责，持续推进）

22.提升本质安全水平。推动危险化学品企业加大安全投入，新建危险化学品生产装置、储存设施必须按规定装备自动化控制系统，涉及“两重点一重大”的化工装置必须装备安全仪表系统，危险化学品重大危险源必须按规定建立安全监测监控体系。加速现有企业自动化控制和安全仪表系统改造升级，减少危险岗位作业人员，鼓励有条件的企业建设智能工厂，利用智能化装备改造生产线，全面提升本质安全水平。大力推广应用风险管理、化工过程安全管理等先进管理方法手段，加强消防设施装备的研发和配备，提升安全科技保障能力。（区科工商信局、区发改局、区公安分局、区住建局、区城管局、区安全监管局等按职责分工负责，持续推进）

23.深入推进安全生产标准化建设。根据不同行业特点积极采取扶持措施，引导鼓励危险化学品企业持续开展安全生产标准化建设；充分发挥典型标杆企业的示范引领作用，推动危险化学品企业落实安全生产主体责任。（区各有关单位按职责分工负责，持续推进）

24.严格规范执法检查。根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国发办〔2015〕20号）要求，强化依法行政，加强对危险化学品企业执法检查，规范检查内容，完善检查标准，提高执法检查的专业性、精准性、有效性，依法严厉处罚危险化学品企业违法违规行为，加大对违法违规企业的曝光力度。（区安全监管局、区公安分局、区市场和质量监管局、区气象局等区各有关单位按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

25.依法严肃追究责任。加大对发生事故的危险化学品企业的责任追究力度，依法严肃追究事故企业法定代表人、实际控制人、主要负责人、有关管理人员的责任，推动企业自觉履行安全生产责任。（区安全监管局、区公安分局等区各有关单位按职责分工负责，持续推进）

26.建立实施“黑名单”制度。根据国家发展改革委等18个部门《关于印发对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录的通知》（发改财金〔2016〕1001号）、《广州市生产经营单位安全生产“黑名单”暂行管理办法的通知》（穗安监规字〔2016〕267号）要求，建立危险化学品企业“黑名单”制度，及时将列入黑名单的企业在“信用中国”、“信用广东”、“信用广州”网站和企业信用信息公示系统进行公示，定期在媒体曝光，并作为工伤保险、安全生产责任保险费率调整确定的重要依据；充分利用全国信用信息共享平台，进一步健全失信联合惩戒机制。（区安全监管局牵头，区发改局、区科工商信局、区公安分局、区财政局、区人社局、区国规局、区环保局、区城管局、区地税局、区市场和质量监管局、区邮政局等按职责分工负责，2018年3月底前完成，各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场相应建立本辖区危险化学品企业和从业人员“黑名单”制度。）

27.严格危险化学品废弃处置。督促各辖区加强危险化学品废弃处置管理，强化企业主体责任，按照“谁产生、谁处置”的原则，及时处置废弃危险化学品，消除安全隐患。加强危险化学品废弃处置过程的环境安全管理。（区环保局负责，2018年3月底前完成）

（七）大力提升危险化学品安全保障能力。

28.强化危险化学品安全监管能力建设。加强负有危险化学品安全监管职责部门的监管力量，落实国家对危险化学品安全监管机构人员能力建设以及检查设备设施配备的相关要求，强化危险化学品安全监管队伍建设，实现专业监管人员配比不低于在职人员75%的要求，提高依法履职的能力水平。（区各有关单位按职责分工负责，2018年3月底前完成）

29.利用社会力量助力危险化学品监管。创新监管方式，加强中介机构力量的培育，利用政府购买服务等方式，充分发挥行业协会、注册安全工程师事务所、安全生产服务机构、保险机构等社会力量的作用，持续提升危险化学品安全监管水平，增强监管效果。（区各有关单位按职责分工负责，持续推进）

30.推进科技强安。引导和支持科研机构、大专院校和有关企业开发化工安全生产技术和危险化学品生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置安全技术。积极推进危险化学品安全技术成果转化。加快推动落后工艺设备淘汰和安全技术装备的推广应用。（区科工商信局牵头，区发改局、区教育局、区财政局、区环保局、区住建局、区城管局、区交通局、区安全监管局按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，持续推进）

31.严格第三方服务机构监督。加强安全评价、环保评价、认证、检测、检验、培训等中介服务机构日常监督，严格规范评价检测行为，对弄虚作假、不负责任、有不良记录的安全评价、环保评价、认证、检测、检验机构，依法提请上级部门处理。（区各有关单位按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

32.推行安全生产责任保险。充分发挥保险在安全生产中的事故预防和经济赔偿功能，在危险化学品企业积极推行安全生产责任保险，保障企业和从业人员的合法权益。（区发改局、区科工商信局、区环保局、区交通局、区城管局、区安全监管局、区法制办、区财政局等按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，持续推进）

（八）加强危险化学品安全监管信息化建设。

33.建立风险点危险源电子图。绘制全区危险化学品风险点危险源电子图，及时更新数据信息。（区安全监管局牵头，各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场、区各有关单位按职责分工负责，2017年6月底前取得成果，持续完善推进）

34.对接全国危险化学品监管信息共享平台。在全国危险化学品监管信息共享平台下，建立危险化学品生产（含进口）、储存、使用、经营、运输和废弃处置企业大数据库，形成政府建设管理、企业申报信息、数据共建共享、部门分工监管的综合信息平台。鼓励企业建立安全管理信息平台，提高企业自身安全管理能力。灵活运用各种方式，探索实施易燃易爆有毒危险化学品电子追踪标识制度，及时登记记录“全流向、闭环化”的危险化学品信息数据，基本实现危险化学品全生命周期信息化安全管理及信息共享。（区科工商信局、区安全监管局牵头，区发改局、区公安分局、区环保局、区交通局、区城管局、区农业局、区市场和质量监管局、区气象局、从化海关、从化出入境检验检疫局等按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

（九）加强危险化学品应急救援工作。

35.进一步完善应急处置机制。坚持“属地为主、条块结合、精心组织、科学施救”的原则，进一步完善危险化学品事故应急预案和指挥协调机制，明确相关部门的具体职责，探索建立专业现场指挥官制度，完善现场处置程序，强化救援现场管理，有效防控应急处置过程风险，避免发生次生事故事件，构建涉危险化学品的巨灾情景构建，实现应急处置的科学化、精细化、规范化和专业化。（区安全监管局牵头，区发改局、区科工商信局、区公安分局、区环保局、区交通局等部门按职责分工负责，持续推进）

36.完善应急救援经费保障机制。根据《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》（国办发〔2009〕59号）以及《广东省安全生产委员会关于印发<关于进一步加强安全生产应急救援保障体系建设的指导意见>的通知》（粤办〔2016〕1号）要求，建立健全政府、企业、社会相结合的危险化学品应急体系建设经费投入保障机制，发挥救援补偿激励作用，提高社会力量参与应急工作的积极性。（区财政局负责，持续推进）

37.强化危险化学品专业应急能力建设。建立统一指挥、分类指导，平战结合、一专多能，装备精良、训练有素的危险化学品和油气输送管道专业应急救援队伍。建立健全危险化学品专业救援队伍建设与管理的标准规范，进一步完善区级危险化学品救援队伍建设，充分发挥消防特勤和危险化学品救援队伍的骨干作用。督促危险化学品生产经营企业依法建立专兼职救援队伍，提高应急救援先期处置能力。（区安全监管局牵头，区公安分局、区城管局、区发改局、区财政局等按职责分工负责，持续推进）

38.加强危险化学品应急预案管理。简化、完善危险化学品相关应急预案编制以及应急演练要求，积极推行使用“应急处置卡”。定期组织开展联合演练，根据演练评估结果及时修订完善应急预案，进一步提高应急预案的科学性、针对性、实用性和可操作性。确保企业应急预案与当地政府及其部门相关预案衔接畅通。（区安全监管局牵头，区发改局、区科工商信局、区公安分局、区交通局等按职责分工负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

（十）加强危险化学品安全宣传教育和人才培养。

39.大力推进危险化学品安全宣传普及。建立危险化学品企业公众开放日制度，创新方式方法，加强正面主动引导，开展多种形式的宣传普及活动，不断提高全社会的安全意识与对危险化学品的科学认知水平。（区安全监管局牵头，区财政局、区教育局、区科工商信局、区文广新局等按职责分工负责，持续推进）

40.加强化工行业管理人才培养。加强企业安全管理人员培养，开办化工安全网络教育。（区安全监管局负责，2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升）

41.加快化工产业工人培训。推动化工企业通过定向培训等方式，加快产业工人培训，确保涉及“两重点一重大”生产装置、储存设施的操作人员达到岗位技能要求。加快培训具有较强安全意识、较高操作技能的工人队伍，有效缓解化工产业人才缺乏的问题。（区安全监管局负责，持续推进）

四、时间进度和工作安排

按照国务院、省、市政府统一要求，分三个阶段进行。

（一）部署阶段（2017年6月）。各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场和区各有关单位要按照本方案要求，制定本辖区、本部门具体实施方案，成立推进机构，明确工作职责，细化工作措施，深入动员部署，确保整治有序推进。

（二）整治阶段（2017年6月至2018年3月开展深入整治，并取得阶段性成果；2018年4月至2019年10月深化提升）。各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场、区各有关单位要精心组织，认真实施，及时解决危险化学品安全综合治理过程中发现的问题，确保各项工作按期完成。

（三）总结阶段（2019年11月）。各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场和区各有关单位要认真总结经验成果，形成总结报告并报送区安委会办公室（设在区安全监管局），由区安委会办公室汇总后报区安委会、市安委会办公室。

五、工作要求

（一）高度重视。危险化学品综合治理工作是贯彻落实党中央、国务院系列决策部署的关键性举措，是今后一段时期危险化学品安全工作的根本遵循，具有里程碑式意义，要以高度的政治意识、大局意识、责任意识、担当意识，准确理解工作任务和目标要求，不折不扣抓好贯彻落实。

（二）积极组织协调。本次综合治理工作覆盖危险化学品管理全过程，涉及多个部门，内容多、单位多、周期长、任务重、要求高。各单位要强化组织协调领导，成立专门机构，制定好本辖区、本部门实施方案。

各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场和区各有关单位要分别确定1名分管领导和1名部门负责人负责日常工作的联系和协调，并于2017年6月12日前将名单及联系方式报送区安委会办公室。

（三）狠抓工作落实。各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场、各有关单位要以“钉钉子”精神，层层落实责任，狠抓工作落实。区安委会将组织力量，适时对各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场、区各有关单位治理工作开展情况进行督查、通报，并将把综合治理工作纳入2017－2019年安全生产责任制考核。

（四）加强信息报送。请各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场和区各有关单位将本辖区、本部门综合治理实施方案和总体工作总结，分别于2017年6月12日和2019年11月1日前报送区安委会办公室。综合治理期间，在每季度的最后一个工作日前向区安委会办公室报送工作进展情况。（联系人：王先桂、邝灿军，电话：87958013，传真：87958013，邮箱：whk87958013@163.com）。

附件：1、从化区危险化学品安全综合治理分工及完成时间清单

2、报名回执

附件1

从化区危险化学品安全综合治理分工及完成时间清单

| 主要工作 | 工作任务 | 具体内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全面摸排危险化学品风险点危险源 | 1.全面摸排风险点危险源 | 在前期排查基础上，对各行业领域危险化学品风险点危险源进行再排查、再整治，建立本部门的危险化学品风险点危险源数据库。 |  | 区各有关单位按职责分工负责，各镇（街、场、园区）组织完成辖区内摸排工作 | 2017年6月底前完成 |
|  | 2.重点排查重大危险源 | 认真组织开展危险化学品重大危险源排查，完善重大危险源数据库。 | 区安监局 | 各有关单位按职责分工负责推进 | 2017年6月底前完成 |
| 二、有效防范遏制危险化学品较大以上事故 | 3.加强高危化学品管控 | 加强高危化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置全过程管控，在2016年专项整治基础上，对相关企业开展“回头看”。 | 区安监局 | 区科工商信局、区教育局、区公安分局、区环保局、区交通局、区卫计局、区农业局、区水务局、区邮政局、从化海关等按职责分工负责 | 2018年3月底前完成 |
|  |  | 运用追溯体系信息系统，加强爆炸品、易制毒化学品和剧毒化学品全过程管理。 |  | 区公安分局负责 | 省公安厅追溯体系信息系统建立后完成 |
|  | 4.加强风险点危险源分级管控 | 按照“分区域、分级别、网格化”的原则，结合实际提出科学有效的管控措施，实施有针对性、差异化监管。督促有关企业组织辨识本企业的风险点危险源，建立风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”等制度，明确每一处风险点危险源管理的责任部门、责任人和管控状态，落实相应风险管控措施。 |  | 区各有关单位按职责分工负责，各镇（街、场、园区）负责本行政区域内管控 | 持续推进 |
| 二、有效防范遏制危险化学品较大以上事故 | 5.加强危险化学品重大危险源管控 | 建立危险化学品重大危险源企业落实安全生产主体责任公开承诺制度，督促企业完善监测、监控设备设施，督促落实属地监管责任，2017年12月底前建立安全监管部门与各行业主管部门之间危险化学品重大危险源信息共享机制。 |  | 区各有关单位按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 6.加强危险化学品罐区的风险管控 | 持续全面深入开展危险化学品罐区安全隐患排查整治。 | 区安监局 | 区发改局、区科工商信局、区公安分局、区环保局、区市场和质量监管局、从化海关、出入境检验检疫局等按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
|  | 7.全面深化人口密集区危险化学品生产企业搬迁工程 | 各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场要在2017年6月底前进一步排查全区城市人口密集区危险化学品生产、储存企业底数，通过定量风险评估，确定分批关闭、转产和搬迁企业名单。制定城区企业关停并转、退城入园的综合性支持政策，加快推进城市人口密集区危险化学品生产企业搬迁工作。 | 区科工商信局 | 区发改局、区财政局、区国规局、区环保局、区城管局、区安监局和各镇（街、场、园区）等按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
|  | 8.加强危险化学品（危险货物）运输安全管控 | 进一步健全危险化学品（危险货物）运输安全监管责任体系，落实各部门、各企业和单位的责任，严格危运企业准入门槛，督促危险化学品（成品油、城镇燃气）生产、储存、经营企业建立装货前运输车辆、人员、罐体及单据等源头查验制度，严格执行装卸操作规程，加强日常监管。 | 区交通局 | 区科工商信局、区公安分局、区市场和质量监管局、区城管局、区安监局、区邮政局等按职责分工负责，各镇（街、场、园区）负责本辖区的实施工作 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
| 二、有效防范遏制危险化学品较大以上事故 | 9.巩固油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果 | 各有关单位按职责分工负责巩固油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果，及时消除新增隐患。区各有关单位、管道沿线各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场认真落实行业主管部门和属地政府监管责任，进一步构建油气输送管道风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动管道企业落实主体责任，开展管道完整性管理，加强管道保护地域范围内其他建设工程施工作业的管道保护措施，全面提升管道保护和安全管理水平。 | 区城管局 | 区安监局、区住建局、区交通局、区水务局、区发改局、区国规局、太平镇、鳌头镇、温泉镇、城郊街、江埔街按职责分工负责 | 2017年6月底前完成 |
| 三、健全危险化学品安全监管体制机制 | 10.进一步健全和完善政府监管责任体系 | 研究完善危险化学品安全监管体制，加强对危险化学品安全的系统监管。进一步厘清部门职责范围，明确《危险化学品安全管理条例》中危险化学品安全监督管理综合工作的具体内容，消除监管盲区。 | 区安监局、区编委办 | 区法制办等按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
|  | 11.强化统筹协调机制 | 进一步完善现行的区危险化学品安全监管部门联席会议制度，进一步强化统筹协调能力。各镇政府、街道办事处、园（区）管委会、流溪河林场、大岭山林场对口建立本辖区危险化学品安全监管部门联席会议制度。 | 区安监局 | 区各有关单位按职责分工负责 | 2018年3月底前完成 |
|  | 12.强化行业主管部门危险化学品安全管理责任 | 严格落实行业主管部门的安全管理责任，负有安全生产监督管理职责的部门要依法履行安全监管责任。区安委会有关成员单位要依据法律法规和有关规定，研究制定本部门危险化学品安全监管的权力清单和责任清单。 |  | 区各有关单位按职责分工负责 | 2018年3月底前完成 |
| 四、强化对危险化学品安全的依法治理 | 13.完善监控措施和管理制度 | 加大危险化学品安全监督管理力度，进一步完善危险化学品安全管理监控措施和管理制度。 |  | 区各有关单位按职责分工负责 | 2018年3月底前完成 |
|  | 14.加强有关标准规范的宣贯实施 | 大力推动有关标准的实施，特别是要抓好重要强制性标准的宣贯、实施和监督。 | 区市场和质量监管局、区安监局 | 区发改局、区科工商信局、区公安分局、区城管局、区交通局等按职责分工负责 | 2018年3月底前完成 |
| 五、加强规划布局和准入条件等源头管控 | 15.统筹规划编制 | 负有危险化学品监管职责的部门负责编制专项规划，征求相关意见并按程序报批后，涉及空间布局和用地需求的部分统筹纳入城市总体规划和土地利用总体规划，涉及危险化学品产业布局及安全规划的相关内容按照相关标准和要求逐步纳入“多规合一”工作。 |  | 区发改局、区国规局、区科工商信局、区公安分局、区环保局、区安全监督局等按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 16.规范产业布局 | 认真落实国家有关危险化学品产业发展布局规划等，加强城市建设与危险化学品产业发展的规划衔接，严格执行危险化学品企业安全生产和环境保护所需的防护距离要求。 |  | 区发改局、区国规局、区科工商信局、区公安分局、区环保局、区城管局、区安监局等按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
|  | 17.严格安全准入 | 建立完善涉及公众利益、影响公共安全的危险化学品重大建设项目公众参与机制。在危险化学品建设项目立项阶段，对涉及“两重点一重大”的危险化学品建设项目，实施相关部门联合审批，严格在规划专门用于危险化学品生产储存的区域外新建、扩建危险化学品生产项目。根据实际研究制定本地区危险化学品“禁限控”目录。 |  | 区各有关单位按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
|  | 18.加强危险化学品建设工程设计、施工质量的管理 | 强化从事危险化学品建设工程设计、施工、监理等单位的资质管理，落实危险化学品生产装置及储存设施设计、施工、监理单位的质量责任，依法严肃追究因设计、施工质量而导致生产安全事故的设计、施工、监理单位的责任。 |  | 区住建局、区市场和质量监管局、区安监局等按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
| 六、依法推动企业落实主体责任 | 19.加强安全生产有关法律法规贯彻落实 | 加强相关法律法规和标准规范的宣传贯彻，督促企业进一步增强安全生产法治意识，定期主动对照安全生产法律法规进行符合性审核，提高企业依法生产经营的自觉性、主动性。 |  | 区各有关单位按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 20.落实危险化学品登记制度 | 督促危险化学品生产企业、进口企业办理危险化学品登记。 | 区安监局 | 从化海关、从化区出入境检验检疫局等按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 21.严格落实“一书一签”要求 | 督促危险化学品生产企业和进出口单位严格执行“一书一签”要求，确保将危险特性和处置要求等安全信息及时、准确、全面地传递给下游企业、用户、使用人员以及应急处置人员。危险化学品（危险货物）托运人要采取措施及时将危险化学品（危险货物）相关信息传递给相关部门和人员。 | 区市场和质量监管局 | 区科工商信局、区公安分局、区交通局、区安监局、从化海关、从化区出入境检验检疫局等按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 22.提升本质安全水平 | 推动危险化学品企业加大安全投入，新建危险化学品生产装置、储存设施必须按规定装备自动化控制系统，按规定建立安全监测监控体系。加速现有企业自动化控制和安全仪表系统改造升级，减少危险岗位作业人员，鼓励有条件的企业建设智能工厂，利用智能化装备改造生产线，全面提升本质安全水平。大力推广应用风险管理、化工过程安全管理等先进管理方法手段，加强消防设施装备的研发和配备，提升安全科技保障能力。 |  | 区科工商信局、区发改局、区公安分局、区住建局、区城管局、区安监局等按职责分工负责 | 持续推进 |
| 六、依法推动企业落实主体责任 | 23.深入推进安全生产标准化建设 | 引导鼓励危险化学品企业持续开展安全生产标准化建设；充分发挥典型标杆企业的示范引领作用，推动危险化学品企业落实安全生产主体责任。 |  | 区各有关单位按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 24.严格规范执法检查 | 强化依法行政，加强对危险化学品企业执法检查，规范检查内容，完善检查标准，提高执法检查的专业性、精准性、有效性，依法严厉处罚危险化学品企业违法违规行为，加大对违法违规企业的曝光力度。 |  | 区安监局、区公安分局、区市场和质量监管局、区气象局等区各有关单位按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
|  | 25.依法严肃追究责任 | 加大对发生事故的危险化学品企业的责任追究力度，依法严肃追究事故企业法定代表人、实际控制人、主要负责人、有关管理人员的责任，推动企业自觉履行安全生产责任。 |  | 区安监局、区公安分局等区各有关单位按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 26.建立实施“黑名单”制度 | 建立危险化学品企业“黑名单”制度，及时在“信用中国”、“信用广东”、“信用广州”网站和企业信用信息公示系统进行公示，定期在媒体曝光，并作为工伤保险、安全生产责任保险费率调整确定的重要依据；充分利用全国信用信息共享平台，进一步健全失信联合惩戒机制。 | 区安监局 | 区发改局、区科工商信局、区公安分局、区财政局、区人社局、区国规局、区环保局、区城管局、区地税局、区市场和质量监管局、区邮政局等按职责分工负责，各镇（街、场、园区）相应建立本辖区危险化学品企业和从业人员“黑名单”制度。 | 2018年3月底前完成 |
|  | 27.严格危险化学品废弃处置 | 督促各辖区加强危险化学品废弃处置管理，强化企业主体责任，按照“谁产生、谁处置”的原则，及时处置废弃危险化学品，消除安全隐患。加强危险化学品废弃处置过程的环境安全管理。 |  | 区环保局负责 | 2018年3月底前完成 |
| 七、大力提升危险化学品安全保障能力 | 28.强化危险化学品安全监管能力建设 | 加强负有危险化学品安全监管职责部门的监管力量，落实国家对危险化学品安全监管机构人员能力建设以及检查设备设施配备的相关要求，强化危险化学品安全监管队伍建设，实现专业监管人员配比不低于在职人员75%的要求，提高依法履职的能力水平。 |  | 区各有关单位按职责分工负责 | 2018年3月底前完成 |
|  | 29.利用社会力量助力危险化学品监管 | 创新监管方式，加强中介机构力量的培育，持续提升危险化学品安全监管水平，增强监管效果。 |  | 区各有关单位按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 30.推进科技强安 | 引导和支持科研机构、大专院校和有关企业开发化工安全生产技术和危险化学品生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置安全技术。积极推进危险化学品安全技术成果转化。加快推动落后工艺设备淘汰和安全技术装备的推广应用。 | 区科工商信局 | 区发改局、区教育局、区财政局、区环保局、区住建局、区城管局、区交通局、区安监局按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，持续推进 |
|  | 31.严格第三方服务机构监督 | 加强安全评价、环保评价、认证、检测、检验、培训等中介服务机构日常监督，严格规范评价检测行为，对弄虚作假、不负责任、有不良记录的安全评价、环保评价、认证、检测、检验机构，依法提请上级部门处理。 |  | 区各有关单位按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
|  | 32.推行安全生产责任保险 | 充分发挥保险在安全生产中的事故预防和经济赔偿功能，在危险化学品企业积极推行安全生产责任保险，保障企业和从业人员的合法权益。 |  | 区发改局、区科工商信局、区环保局、区交通局、区城管局、区安监局、区法制办、区财政局等按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，持续推进 |
| 八、加强危险化学品安全监管信息化建设 | 33.建立风险点危险源电子图 | 绘制全区危险化学品风险点危险源电子图，及时更新数据信息。 | 区安监局 | 各镇（街、场、园区）、区各有关单位按职责分工负责 | 2017年6月底前取得成果，持续完善推进 |
|  | 34.对接全国危险化学品监管信息共享平台 | 在全国危险化学品监管信息共享平台下，建立危险化学品生产（含进口）、储存、使用、经营、运输和废弃处置企业大数据库，形成政府建设管理、企业申报信息、数据共建共享、部门分工监管的综合信息平台。鼓励企业建立安全管理信息平台，提高企业自身安全管理能力。灵活运用各种方式，探索实施易燃易爆有毒危险化学品电子追踪标识制度，及时登记记录“全流向、闭环化”的危险化学品信息数据，基本实现危险化学品全生命周期信息化安全管理及信息共享。 | 区科工商信局、区安监局 | 区发改局、区公安分局、区环保局、区交通局、区城管局、区农业局、区市场和质量监管局、区气象局、从化海关、从化区出入境检验检疫局等按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
| 九、加强危险化学品应急救援工作 | 35.进一步完善应急处置机制 | 进一步完善危险化学品事故应急预案和指挥协调机制，明确相关部门的具体职责，探索建立专业现场指挥官制度，完善现场处置程序，强化救援现场管理，有效防控应急处置过程风险，避免发生次生事故事件，构建涉危险化学品的巨灾情景构建，实现应急处置的科学化、精细化、规范化和专业化。 | 区安监局 | 区发改局、区科工商信局、区公安分局、区环保局、区交通局等部门按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 36.完善应急救援经费保障机制 | 建立健全政府、企业、社会相结合的危险化学品应急体系建设经费投入保障机制，发挥救援补偿激励作用，提高社会力量参与应急工作的积极性。 |  | 区财政局负责 | 持续推进 |
|  | 37.强化危险化学品专业应急能力建设 | 建立危险化学品和油气输送管道专业应急救援队伍。建立健全危险化学品专业救援队伍建设与管理的标准规范，进一步完善区级危险化学品救援队伍建设，充分发挥消防特勤和危险化学品救援队伍的骨干作用。督促危险化学品生产经营企业依法建立专兼职救援队伍，提高应急救援先期处置能力。 | 区安监局 | 区公安分局、区城管局、区发改局、区财政局等按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 38.加强危险化学品应急预案管理 | 简化、完善危险化学品相关应急预案编制以及应急演练要求，积极推行使用“应急处置卡”。定期组织开展联合演练，根据演练评估结果及时修订完善应急预案，进一步提高应急预案的科学性、针对性、实用性和可操作性。确保企业应急预案与当地政府及其部门相关预案衔接畅通。 | 区安监局 | 区发改局、区科工商信局、区公安分局、区交通局等按职责分工负责 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
| 十、加强危险化学品安全宣传教育和人才培养 | 39.大力推进危险化学品安全宣传普及 | 建立危险化学品企业公众开放日制度，开展多种形式的宣传普及活动，不断提高全社会的安全意识与对危险化学品的科学认知水平。 | 区安监局 | 区财政局、区教育局、区科工商信局、区文广新局等按职责分工负责 | 持续推进 |
|  | 40.加强化工行业管理人才培养 | 加强企业安全管理人员培养，开办化工安全网络教育。 |  | 区安监局 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |
|  | 41.加快化工产业工人培训 | 加快产业工人培训，确保涉及“两重点一重大”生产装置、储存设施的操作人员达到岗位技能要求。加快培训具有较强安全意识、较高操作技能的工人队伍，有效缓解化工产业人才缺乏的问题。 |  | 区安监局 | 持续推进 |

附件2

报  名  回  执

| 单 位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备 注 |
| 分管领导 |  |  |  |  |
| 部门负责人 |  |  |  |  |

备注：报名回执请于2017年6月12日前传真至87958013。

抄送：区委各部委办局，区人大常委会办，区政协办，区纪委办，区武装部，区法院，区检察院，各民主党派，各人民团体，驻从化各单位。

从化区人民政府办公室秘书科         2017年6月9日印发